|  | ## УТВЕРЖДАЮ И.о. председателя Контрольно-счетной палаты Томской области Е.Д. Василевская |
| --- | --- |
|  | ## « 28 »_ноября___2021 г. |

Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования межбюджетных трансфертов, выделенных в 2019-2020 годах из областного бюджета на газоснабжение

с. Итатка Томского района Томской области»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 26 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2020 № 67.

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2020.

Перечень проверяемых объектов: Департамент архитектуры и строительства Томской области (далее – Департамент, Департамент строительства), Управление ЖКХ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района (далее – Управление).

Контрольным мероприятием установлено:

Государственными программами «Повышение энергоэффективности в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а и «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 346а (далее – Госпрограммы) на 2019 – 2020 годы, в рамках Подпрограммы 3 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области», Задачи 2 «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения», запланированы расходы для проектирования и строительства распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области в общей сумме 581,0 млн. руб., в том числе: по мероприятию «Газоснабжение с. Итатка Томской области» в общем объеме 99,3 млн. руб., в том числе: на 2019 год – 50,5 млн.руб. из них 50,0 млн.руб. средства областного бюджета; на 2020 год – 48,8 млн. руб., из них 48,3 млн.руб. средства областного бюджета.

Ответственным исполнителем вышеуказанных Госпрограмм являлся Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области.

Субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятия «Газоснабжение с. Итатка Томской области» планировались по ведомству 821 «Департамент архитектуры и строительства Томской области» (далее – Департамент строительства), являющемуся одним из участников Госпрограмм.

Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере газификации в рамках Госпрограмм предусмотрено в следующие периоды:

- на 2019 год таблицей 75 приложения 16 к Закону Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в общей сумме 123,2 млн. руб., в том числе муниципальному образованию «Томский район» в сумме 59,2 млн. руб.

- на 2020 год таблицей 55 приложения 16 к Закону Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в общей сумме 243,5 млн. руб., в том числе муниципальному образованию «Томский район» в сумме 78,3 млн. руб.

- Департаментом строительства с Администрацией Томского района заключено Соглашение от 28.02.2019 № 28 о предоставлении в 2019 - 2020 годах субсидии из областного бюджета на реализацию Госпрограммы, мероприятие «Газоснабжение с. Итатка, Томского района, Томской области» (далее – Соглашение от 28.02.2019 № 28) в размере 98,3 млн. руб., в том числе: в 2019 году - 50,0 млн.руб., в 2020 году - 47,3 млн. руб., а муниципальное образование «Томский район» должно обеспечить софинансирование на указанные цели за счет средств местного бюджета в размере 1,0 млн. руб., в том числе: в 2019 году – 0,5 млн. руб., в 2020 году – 0,5 млн. руб.

Согласно уведомлениям по расчетам между бюджетами Департаментом строительства предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта Администрации Томского района на 2019 - 2020 годы на строительство объекта «Газоснабжение с. Итатка, Томского района, Томской области» в общей сумме 97,3 млн. руб., в том числе: в 2019 году – 50,0 млн. руб., в 2020 году – 47,3 млн. руб.

В соответствии с п.п 1 п. 6 Соглашения от 28.02.2019 № 28 муниципальным образованием «Томский район» предоставлено постановление Администрации Томского района от 15.02.2019 № 52 «Об установлении расходного обязательства», в котором Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района определено уполномоченным органом по исполнению расходного обязательства (далее – Управление ЖКХ), включая исполнение соглашений с Департаментом строительства и с Администрацией Итатского сельского поселения.

В соответствии с Соглашением от 28.02.2019 № 28 Департамент строительства в 2019 – 2020 годах после поступления от Администрации Томского района заявок о перечислении средств субсидии с приложением документов, подтверждающих потребность (копии муниципальных контрактов), перечислил на счет Управления ЖКХ на реализацию мероприятия «Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области» средства субсидии в общей сумме 97,3 млн. руб. (с учетом возврата неиспользованных средств).

- В рамках контрольного мероприятия специалистами Контрольно-счетной палаты осуществлен выезд на объект «Газоснабжение с. Итатка» Томского района Томской области» с целью визуального осмотра и выборочных контрольных обмеров объемов работ, выполненных в 2019-2020 г.г. подрядной организацией в рамках заключенного с ней контракта от 28.05.2019 № ФЗ 2019.280105.

Проектно-сметная документация

Как установлено проверкой, сметная документация в составе проекта разработана в 2013 году на основании территориальной сметно-нормативной базы 2001 года (ТЕР-2001), и имеет положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 02.12.2013 № 70-1-6-0094-13.

Согласно пункту 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ сметная стоимость строительства (капитального ремонта), финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов. Однако, сметные нормативы вышеуказанной базы (ТЕР-2001) не прошли согласование в Минрегионе России, в связи с чем, не внесены в Федеральный реестр сметных нормативов.

Кроме того, в проверяемом периоде на аналогичные строительно-монтажные работы действовали федеральные единичные расценки, утвержденные приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр, информация о которых внесена в Федеральный реестр сметных нормативов.

Поскольку бюджетные ассигнования на строительство объекта «Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области» предусматривались на 2019 год, в соответствии с частью 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ сметная стоимость строительства объектов должна была определяться с обязательным применением сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Таким образом, Управлением ЖКХ для строительства объекта «Газоснабжение с. Итатка, Томского района» использована проектно-сметная документация, не отвечающая требованиям статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ.

Использование средств областного бюджета муниципальным образованием Томский район, направленных в 2019 - 2020 годах на Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области

Департаментом строительства в 2019 – 2020 годах Управлению ЖКХ перечислена субсидия в общей сумме 97,796 млн. руб.

Освоение бюджетных средств подтверждено справками формы № КС-3, актами формы № КС-2 и актом приемки – сдачи оказанных услуг, согласно которым Управлением ЖКХ приняты от исполнителей выполненные работы по строительству объекта «Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области» в рамках муниципальных контрактов в общей сумме 98,320 млн. руб., из них 97,331 млн.руб. – средства областного бюджета, в том числе:

- 97,746 млн. руб. – оплата подрядчику за выполненные работы по строительству;

- 0,574 млн. руб. –  оплата исполнителю за оказанные услуги по ведению строительного контроля за выполнением работ.

Неиспользованные средства субсидии в общей сумме 464,8 тыс. руб. возвращены в областной бюджет.

Проверкой установлено нарушение муниципального контракта от 30.07.2019 № 49 на оказание услуг по ведению строительного контроля, выразившееся в оплате подрядчику услуг за  период с 28.05.2019 по 30.07.2019 при отсутствии документального подтверждения их фактического выполнения на сумму 97,4 тыс. руб.

В нарушение муниципального контракта от 28.05.2019 № Ф.2019.280105 работы по строительству объекта, принятые в октябре 2019 года, были оплачены с нарушением установленных в контракте сроков в марте 2020 года на сумму 571,9 тыс.руб.

Анализ достижения показателей результативности

- Работы по строительству выполнены в соответствии с договорными условиями муниципального контракта, объект принят заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией 27.10.2020.

- В соответствии с п. 17 Соглашения от 28.02.2019 № 28 муниципальное образование должно обеспечивать достижение значений показателей результативности использования субсидии, указанных в Госпрограммах. Показателями непосредственного результата мероприятия «Газоснабжение с. Итатка Томского района» являлись следующие критерии (параметры):

- - протяженность ВПГ – 29,8 км;

- - количество домовладений с ТУ – 465 ед.;

- - количество объектов с ТУ – 2 ед.;

- - техническая готовность объекта – 100%.

- Понятие «количество домовладений с ТУ» и «количество объектов с ТУ» Госпрограммами не раскрывалось.

Проверкой установлено, что Проектом предусмотрены газопроводы-вводы с установленными на них отключающими устройствами для подключения индивидуальных жилых потребителей в количестве 409 жилых объектов, тогда как согласно разделу 3.3.2 Положительного заключения государственной экспертизы от 29.11.2013 № 70-1-5-0274-13 на проектную документацию на объект «Газоснабжение с. Итатка Томского района», проектной документацией предусмотрены газопроводы-вводы с установлением на них отключающих устройств для подключения индивидуально – бытовых потребителей в количестве 405 потребителей и перспективных индивидуально – бытовых потребителей в количестве 60 потребителей, общей протяженностью газопроводов в количестве 29,8 км. Согласно пояснениям должностных лиц Управления ЖКХ в Госпрограмме результатом выполнения работ являлся показатель с учетом перспективных потребителей (465 ед.), Госпрограмма по фактическим показателям (405 ед.) не была откорректирована.

- Согласно Акту приемочной комиссии один из показателей результативности (общая протяженность газопровода) составил 29,65 км, тогда как предусмотрен со значением 29,8 км. Длина газопровода высокого давления была сокращена по согласованию сторон.

- Несмотря на обязательства Муниципального образования по обеспечению достижения значений показателей результативности использования субсидии, указанных в Госпрограмме, количественные показатели, такие как: количество домовладений с ТУ и количество объектов с ТУ в Акте приемочной комиссии не отражены. Кроме того, Госпрограмма не содержала информации о реальной потребности населения в подключении к газоснабжению и способах её определения.

В ходе контрольного мероприятия количество лиц, обратившихся за подключением газоснабжения частных домовладений, не анализировалось, из устных пояснений должностных лиц Управления ЖКХ, сельское поселение ведет работу с населением по сбору заявок на подключение.

На основании изложенного, можно предположить, что указанные количественные показатели Госпрограммы реальной потребностью населения не подтверждены. Кроме того, необходимо отметить, что по состоянию на 01.09.2021 подача газа в населенный пункт с. Итатка Томского района не обеспечена, тогда как по данным бухгалтерского учета объект принят в состав «Основных средств», как амортизируемое недвижимое имущество.

Таким образом, выводы о достижении результата мероприятия и об обеспечении технической возможности подключения к сети газоснабжения домовладений с ТУ и объектов с ТУ в объеме, определенном Соглашением от 28.02.2019 № 28, настоящим контрольным мероприятием не подтверждается.

Согласно пояснениям должностных лиц Управления ЖКХ возможность газификации 405 домовладений, предусмотренных проектно-сметной документацией и фактически выполненной, появится после ввода в эксплуатацию магистрального газопровода Томск-Асино и АГРС «ИТАТКА», заказчиком строительства которого является «Газпромгазораспределение Томск», ориентировочные сроки ввода указанных объектов в эксплуатацию – 4 квартал 2021 года.

Необходимо отметить, что в Пояснительной записке к Отчету об использовании субсидии на реализацию мероприятия «Газоснабжение с. Итатка Томского района» за 2020 год, являющейся приложением к Соглашению от 28.02.2019 № 28, содержится информация о достижении показателей непосредственного результата мероприятия, где количество домовладений с ТУ 465 ед., общая протяженность газопровода 29,65 км., тогда как: фактическое количество домовладений – 405 ед. Согласно пояснениям должностных лиц Управления ЖКХ в отчете показатель результативности по количеству домовладений 465 ед. проставлен с учетом перспективных потребителей ошибочно.

Анализом отдельных направлений в сфере закупок установлены признаки нарушений и недостатков.

Предложения по результатам контрольного мероприятия:

В целях эффективности использования средств областного бюджета Администрации Томской области рассмотреть вопрос о дополнении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства … (Приложение 1 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а), положениями о том, что проектная документация должна соответствовать требованиям ст.8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и (или) бюджетная заявка на финансирование должна учитывать расходы на приведение проектной документации в соответствие с вышеуказанными требованиями, включая расходы на повторное прохождение государственной экспертизы.

- Рассмотреть вопрос о раскрытии в Государственной программе понятий «количество домовладений с ТУ» и «количество объектов с ТУ».

Проанализировать действующие государственные программы Томской области, предусматривающие газификацию жилых объектов (домовладений), в части обоснованности включения в программы расходов областного бюджета, в том числе в части наличия документального подтверждения потребности граждан в газификации отдельных населенных пунктов. В связи с этим критериями оценки эффективности указанных расходов целесообразно определять количество объектов, подключившихся к газу, а не количество домовладений (объектов), которым предоставлена такая возможность.

Дополнительные сведения:

Акты проверки, направленные в Департамент архитектуры и строительства Томской области, Управление ЖКХ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района, подписаны, в том числе с пояснениями, которые не приняты Контрольно-счетной палатой по причинам, указанным в заключениях, направленных в адрес учреждений.

Информация о признаках нарушений Градостроительного кодекса РФ, законодательства в сфере закупочной деятельности, направлена в Прокуратуру Томской области.

На основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» начальнику Управления ЖКХ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района направлено Представление для принятия мер:

- по взысканию с подрядчика средств в сумме 97,396 тыс. руб., полученных в нарушение условий муниципального контракта от 30.07.2019 № 49 при отсутствии документального подтверждения факта оказания услуг по строительному контролю в период с 28.05.2019 по 30.07.2019;

- проведению проверки по фактам нарушений, изложенных в представлении, по результатам которых  рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения;

- по предупреждению аналогичных нарушений впредь.

Аудитор Контрольно-счетной палаты

И.Я. Матвеева