|  | ## Утверждаю: И.о. председателя Контрольно-счетной палаты Томской области Е.Д. Василевская ## «29» ноября 2021 г. |
| --- | --- |

Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2020 году на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств в целях достижения показателей Государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 29 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 30.12.2020 № 67.

Объект контрольного мероприятия: Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Проверяемый период: 2020 год.

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» утверждена постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 338а. Целью государственной программы определено устойчивое развитие агропромышленного комплекса и развитие регулируемых рынков в Томской области. Программа предусматривает реализацию 4-х подпрограмм, в том числе  подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области» (далее также - подпрограмма) направленной на создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Томской области (цель подпрограммы).

Для достижения цели подпрограммы определены следующие задачи:

1) повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области;

2) развитие товарного рыбоводства на территории Томской области;

3) осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий РФ в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.

Мероприятие «Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств» (далее- также мероприятие) предусмотрено в составе основного мероприятия «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области».

- Показателями конечного результата мероприятия  со следующими значениями на 2020 год являются:

- объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Томской области - 3,4 тыс. тонн;

- доля местного сырья (речная и озерная рыба), используемого в рыбоконсервном производстве, - 95%.

Показателем непосредственного результата мероприятия определено увеличение объема выпуска продукции рыбопереработки, в том числе из местных видов рыб (речная и озерная рыба) со значением на 2020 год в 80 тонн.

Следует отметить, что мероприятие  включено в подпрограмму с 06.04.2020 согласно изменениям, внесенным в государственную программу постановлением Администрации Томской области от 31.03.2020 № 137а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 26.09.2019 № 338а» с объемом финансирования 75 000 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 60 000 тыс.руб. и внебюджетных источников – 15 000 тыс.руб.

В соответствии с изменениями, внесенными в государственную программу с 21.01.2021 постановлением Администрации Томской области от 18.01.2021 № 9а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 26.09.2019 № 338а», объем финансирования мероприятия определен в размере 28 000 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 25 000 тыс.руб. и внебюджетных источников – 3 000 тыс.руб.

При уменьшении объема финансирования мероприятия в 2,7 раза значение показателя непосредственного результата мероприятия - увеличение объема выпуска продукции рыбопереработки не изменилось.

В обоснование планируемых объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств, Департаментом был направлен запрос в адрес руководителей организаций и индивидуальным предпринимателям, занятым в сфере рыбопереработки на территории Томской области, о предоставлении информации о планируемом развитии предприятий на ближайшие 5 лет, наличии инвестиционного проекта или бизнес-плана, его стоимости и планируемых капитальных вложениях (с приложением инвестиционного проекта или бизнес-плана). В ответ получены письма  от 3 организаций:

1) ООО «Колпашевский рыбозавод» (г. Колпашево) о планируемой модернизации, создании нового производства, расширении действующего производства в части затрат, связанных с приобретением оборудования для осуществления рыбопереработки;

2) ООО «Авангард» (Томский район) о реализации инвестиционного проекта по производству снековой продукции и приобретении оборудования для действующего рыбоперерабатывающего производства;

3) ООО «Рыбозавод Парабельский» (с. Парабель) о реализации инвестиционного проекта «Реконструкция производства за счет модернизации и открытия нового рыбоперерабатывающего цеха в с. Парабель на базе ООО «Рыбозавод Парабельский», предусматривающего модернизацию производственных мощностей по глубокой переработке речной рыбы.

В обосновании необходимости включения расходов в бюджет Департаментом указано                  2 проекта:

1) производство снековой продукции (проект ООО «Авангард»);

2) производство по глубокой переработке рыбы (проект ООО «Рыбозавод Парабельский»).

Департаментом обоснована потребность в финансировании в размере 60 000 тыс.руб., в том числе:

1) ООО «Авангард» в размере 35 000 тыс.руб. на создание производства снековой продукции из местных видов рыб (озерная и речная рыба):

- срок создания производства – 2020г.;

- общая стоимость проекта 47 000 тыс.руб., в том числе стоимость оборудования 45 500 тыс.руб.; финансирование оборудования: до 80% из областного бюджета (35 000 тыс.руб.), более 20% за счет собственных средств (10 500 тыс.руб.);

2) ООО «Колпашевский рыбозавод» в размере 25 000 тыс.руб. на осуществление реконструкции/модернизации завода (2-ой этап):

- срок реконструкции/модернизации – 2019-2021гг.;

- общая стоимость проекта 35 900 тыс.руб., в том числе стоимость оборудования     31 300 тыс.руб.; финансирование оборудования: 80% из областного бюджета (25 000 тыс.руб.), 20% за счет собственных средств (6 300 тыс.руб.).

Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в первоначальной редакции) на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств» было выделено 60 000 тыс.руб. Согласно изменениям, внесенным Законом Томской области от 07.04.2020 № 21-ОЗ, бюджетные ассигнования уменьшены до 25 000 тыс.руб.

Приказом Департамента от 08.06.2020 № 015-од утвержден Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств (далее – Порядок предоставления субсидий; утратил силу 26.02.2021).

В соответствии с Порядком предоставления субсидий  целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, на приобретение технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств по следующим направлениям расходов:

- приобретение нового технологического, погрузочно-разгрузочного и вентиляционного оборудования, оборудования для внутрицеховой транспортировки и хранения сырья и готовой продукции, оборудования производственной санитарии, включая расходы на его доставку, монтажные и пусконаладочные работы;

- приобретение нового промышленного холодильного оборудования для хранения рыбного сырья и готовой продукции (кроме торгового холодильного оборудования), включая расходы на его доставку, монтажные и пусконаладочные работы;

- приобретение новых автомобилей, оснащенных холодильным оборудованием, включая расходы на доставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы по установке холодильного оборудования на автомобили.

Субсидия предоставляется получателю субсидии, признанному в соответствии с Порядком конкурсного отбора для предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств (приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий, далее – Порядок конкурсного отбора) единственным претендентом конкурсного отбора, победителем конкурсного отбора и (или) в случае, предусмотренном Порядком предоставления субсидий, согласно которому, если размер субсидии, определенный победителю конкурсного отбора в соответствии с результатами конкурсного отбора, ниже утвержденных лимитов бюджетных обязательств Департаменту, субсидия в оставшейся части предоставляется участнику конкурсного отбора, заявке которого присвоен второй номер.

По результатам анализа Порядка предоставления субсидий и Порядка конкурсного отбора  необходимо отметить следующее.

Наименование показателей, определенных Порядком предоставления субсидий в качестве показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, не в полной мере соответствует наименованию показателей государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 338а.

Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления субсидии, являются:

- срок создания и введения в эксплуатацию нового рыбоперерабатывающего производства (месяцев);

- дополнительный объем переработки и (или) консервирования рыбной продукции по сравнению с базовым уровнем 2019 года в течение трех последующих календарных лет со дня получения субсидии не менее размера, указанного в Заявке на участие в конкурсном отборе (тонн);

- доля местного сырья (речная и озерная рыба) в общем объеме сырья, используемом в рыбопереработке, в течение трех последующих календарных лет со дня получения субсидии не менее размера, указанного в Заявке на участие в конкурсном отборе (процентов);

- объем промышленного рыболовства в течение трех последующих календарных лет со дня получения субсидии не менее размера, указанного в Заявке на участие в конкурсном отборе (тонн).

Согласно Порядку предоставления субсидий определены показатели:

- дополнительный объем переработки и (или) консервирования рыбной продукции;

- доля местного сырья (речная и озерная рыба) в общем объеме сырья, используемом в рыбопереработке.

При этом, согласно государственной программе показателем непосредственного результата мероприятия «Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств» определено «увеличение объема выпуска продукции рыбопереработки, в том числе из местных видов рыб (речная и озерная рыба)»; показателями конечного результата основного мероприятия «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области», в состав которого входит это мероприятие - доля местного сырья (речная и озерная рыба), используемого в рыбоконсервном производстве.

Таким образом, в Порядке предоставления субсидий нет единства в применяемой терминологии и полного соответствия её государственной программе «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области».

Значения показателей устанавливаются Департаментом в соглашениях с получателями субсидии.

На конкурсный отбор для предоставления субсидий были поданы заявки ООО «Авангард» и ООО «Колпашевский рыбозавод».

Решением конкурсной комиссии победителем конкурсного отбора определено ООО «Авангард» (заявка на сумму 13 000 тыс.руб.), ООО «Колпашевский рыбозавод» - участником конкурсного отбора, заявке которого присвоен второй номер (заявка на сумму 12 000 тыс.руб.). При этом, в Порядке предоставления субсидий процедура присвоения второго номера не определена.

Следует отметить, что Заявки на участие в конкурсном отборе и документы, представленные ООО «Авангард» и ООО «Колпашевский рыбозавод» в соответствии с Порядком предоставления субсидий, не содержат информации - какие новые рыбоперерабатывающее производства планируются создать получателями субсидий.

Департаментом заключены соглашения:

- от 10.07.2020 № 6 с ООО «Авангард» в сумме 13 000 тыс.руб.;

- от 10.07.2020 № 7 с ООО «Колпашевский рыбозавод» в сумме 12 000 тыс.руб.

ООО «Авангард» бюджетные  средства были направлены на оплату 18 ед. оборудования и техники (включая доставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы), из них на оплату производственного оборудования - 37%. На момент проверки было получено 16 ед. оборудования и техники общей стоимостью 14 071,8 тыс.руб. (80% от суммы направленных средств), приняты монтажные и пусконаладочные работы, получены транспортные услуги стоимостью 2 020,6 тыс.руб. (12% от суммы направленных средств), не получено оплаченное оборудование в количестве 2 ед. стоимостью 1 504,8 тыс.руб. (8% от суммы направленных средств).

Из общей стоимости приобретенного оборудования и техники (16 ед.) в размере 16 092,4 тыс.руб. 39% составляет стоимость рефрижератора (1 ед. стоимостью 6 195 тыс.руб.), 31% приходится на складское оборудование (8 ед. общей стоимостью 5 037,2 тыс.руб.). При этом следует отметить, что грузоподъемность приобретенного рефрижератора (12,1 тонн) превышает среднедневной объем переработки рыбной продукции (3,6 тонны) в 3 раза, а аналогичное складское оборудование (штабелеры и холодильные камеры) использовалось в производстве и ранее.

ООО «Колпашевский рыбозавод» были направлены средства на оплату 13 ед. оборудования и техники (включая монтажные и пусконаладочные работы), из них на оплату производственного оборудования - 48%. Получено 13 ед. оборудования и техники общей стоимостью 15 069 тыс.руб. (96% от суммы направленных средств), выполнены монтажные и пусконаладочные работы стоимостью 585 тыс.руб. (4% от суммы направленных средств).

Из общей стоимости приобретенного оборудования и техники (13 ед.) в размере 15 654 тыс.руб., 38% составляет стоимость рефрижератора (1 ед. стоимостью 5 990 тыс.руб.), 14% приходится на вспомогательное и складское оборудование (6 ед. общей стоимостью 2 095,6 тыс.руб.).

В соглашениях ООО «Авангард» и ООО «Колпашевский рыбозавод» показателем достижения результатов предоставления субсидии определена дата создания нового рыбоперерабатывающего производства – 09.07.2021. Согласно отчетам о достижении показателей результатов предоставления субсидий до указанной даты новые производства созданы и иные установленные показатели результативности субсидии также достигнуты.

В целом контрольное мероприятие показало следующее.

Понятие «новое рыбоперерабатывающее производство» государственной программой, а также Порядком предоставления субсидий, не раскрыто. Заявки на участие в конкурсном отборе и представленные к ним документы, предусмотренные Порядком предоставления субсидий, не содержат информации о том, какие новые рыбоперерабатывающие производства планировали создать получатели субсидий. Соглашениями о предоставлении субсидий не предусмотрены обязательства получателей по созданию конкретных новых рыбоперерабатывающих производств.

Таким образом, Департаментом, как главным распорядителем бюджетных средств, не должным образом реализовано бюджетное полномочие, определенное ст.158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

Так, ООО «Авангард» первоначально (на стадии обоснования бюджетных ассигнований и планирования расходов бюджета) планировалось создание производства высококачественной снековой продукции из местных видов рыб, затем (на стадии подачи заявки на участие в конкурсном отборе) была заявлена реализация проекта реконструкции/модернизации рыбозавода, включающего создание новых специализированных участков.

Фактически ООО «Авангард» были направлены средства на оплату за 18 ед. оборудования и техники общей стоимостью 17 597,3 тыс.руб. (включая доставку, монтажные и пусконаладочные работы), при этом 2 ед. оборудования общей стоимостью 1 504,8 тыс.руб. оплаченного за счет субсидии и собственных средств, в срок, определенный для создания и введения в эксплуатацию нового рыбоперерабатывающего производства, не получено. В соответствии с актом ввода в эксплуатацию нового рыбоперерабатывающего производства на заводе введены в эксплуатацию 7 новых производственных участков, 1 – планируется создать, при этом следует отметить, что реализация инвестиционного проекта «Реконструкция/модернизация рыбозавода ООО «Авангард» составила 34% от его заявленной стоимости (47 000 тыс.руб.).

Несмотря на то, что получателем субсидии ООО «Авангард» не получена и соответственно не введена в эксплуатацию часть оборудования, Департамент определяет условия получателем субсидии выполненными – создано и введено в эксплуатацию новое рыбоперерабатывающее производство.

Таким образом, факт недопоставленного оборудования по оценке Департамента не оказал влияния на заданный результат. Следовательно, средства субсидии использованы неэффективно.

ООО «Колпашевский рыбозавод» первоначально (на стадии обоснования бюджетных ассигнований и планирования расходов бюджета) планировалось осуществление 2-го этапа реконструкции/модернизации завода, предусматривающего в том числе оснащение нового холодильного цеха холодильными машинами, оснащение нового цеха по производству вяленой рыбы, обновление автопарка рефрижераторов, создание рыбозаготовительных пунктов, затем (на стадии подачи заявки на участие в конкурсном отборе) было заявлено создание нового производства по изготовлению вяленой рыбной продукции.

Фактически ООО «Колпашевский рыбозавод» были оплачены и получены оборудование и техника в количестве 13 ед. общей стоимостью 15 654 тыс.руб. (включая монтажные и пусконаладочные работы). В соответствии с актом ввода в эксплуатацию нового рыбоперерабатывающего производства на заводе введены в эксплуатацию вялочный цех и 2 участка, при этом следует отметить, что реализация инвестиционного проекта по созданию нового производства по изготовлению вяленой рыбной продукции составила 44% от его заявленной стоимости (35 900 тыс.руб.).

Таким образом, реализация инвестиционных проектов с участием государственной поддержки в 2020 году составила: ООО «Авангард» - 34%, ООО «Колпашевский рыбозавод» - 44%, следовательно, новые рыбоперерабатывающие производства на указанных предприятиях  в полном объеме не созданы.

Дополнительные сведения:

В соответствии со ст. 18 Закона Томской области от 09.08.2011 № 177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области» в Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области направлено представление по недопущению впредь выявленных недостатков.

Аудитор Контрольно-счетной палаты

А.В. Буков