|  | ## УТВЕРЖДАЮ Председатель Контрольно-счетной палаты Томской области И.Ю. Жалонкина |
| --- | --- |
|  | ## « 28 » июня 2023 г. |

Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных Областному государственному казенному учреждению «Центр занятости населения города Асино» на работы по капитальному ремонту»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 26 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2023 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2022 № 63.

Проверяемый период: с 01.10.2021 по 01.09.2022.

Проверяемый объект: областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Асино» (Центр занятости населения).

Контрольным мероприятием установлено:

Ведомственной структурой расходов областного бюджета (Приложение 15) к Законам Томской области от 29.12.2020 № 180-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» и от 29.12.2021 №136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в рамках Государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 №348а Центру занятости населения предусмотрены лимиты бюджетных обязательств на работы по капитальному ремонту в общей сумме 12,5 млн. руб.

Департаментом труда и занятости населения Томской области на 2021 и 2022 годы до Учреждения доведены лимиты бюджетных обязательств на работы по капитальному ремонту в общей сумме 12,5 млн. руб.; с учетом внесенных изменений сумма составила 11,6 млн.руб.

Использование средств областного бюджета Центром занятости населения, направленных на  работы по капитальному ремонту.

Анализ проектной документации

Проектная документация по объекту «Капитальный ремонт помещений ОГКУ «Центр занятости населения города Асино» по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, д. 72» разработана проектной организацией в 2021 году на основании технического задания Учреждения.

Разработке проектной документации предшествовало изготовление дизайн-проекта помещения, которое осуществлено в соответствии с едиными требованиями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2019 №302. Дизайн-проект пилотного проекта подготовленный Центром занятости населения Департаментом труда и занятости населения Томской области направлен в Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда экспертизы и согласования.

С учетом того, что государственная экспертиза в отношении проектной документации, подготавливаемой для проведения капитального ремонта, не требуется (ч.3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ), на проект, разработанный проектной организацией по техническому заданию Центра занятости населения, в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 24.04.2013 № 357-ра «Об утверждении Порядка организации строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов, финансируемых полностью или частично с привлечением средств областного бюджета» (Порядок № 357-ра), получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 21.09.2021 № 70-1-0790-21, выданное ООО «Томский центр ценообразования в строительстве». Согласно данному заключению сметная стоимость работ в текущих ценах 2 квартала 2021 года составила 11,9 млн. руб. Проектно-сметная документация утверждена приказом директора Центра занятости населения.

Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ выполнен с использованием государственных сметных нормативов ФЕР-2001 базисно-индексным методом с индексами по видам работ на 2 квартал 2021 года, рекомендованными письмами Минстроя России от 02.07.2021 №27603-ИФ/09, от 21.05.2021 №20800-ИФ/09.

К проверке представлено 11 изменяющих проект технических решений, работы по которым предполагалось выполнить с оплатой в пределах контрактной стоимости. Технические решения подписаны со стороны заказчика, генподрядчика, строительным контролем. В проект указанные изменения не вносились.

Кроме того имеется замечание к порядку организации проведения капитального ремонта:

- в соответствии с требованиями п. 4 Порядка 357-ра, п. 26-2, п.39 Порядка, утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 17.08.2011 № 793-ра «Об утверждении Порядка организации проведения капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества» в Реестр объектов ремонта включен объект «Капитальный ремонт здания ОГКУ «Центр занятости населения города Асино»…», а  следовало «Капитальный ремонт помещений ОГКУ «Центр занятости населения города Асино»…..».

Размещение закупок, начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК),  исполнение контрактов.

- При размещении закупок Центр занятости населения (Заказчик) руководствовался Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

- НМЦК определялась на основании сметной документации объекта (шифр 06-2021). Из Сводного сметного расчета №ССРСС-1 в сумме 11,9 млн.руб. исключены затраты в сумме 0,7 млн.руб. на строительный контроль, выполнение обмерных, обследовательских и проектных работ, на авторский надзор. Таким образом, стоимость работ по капитальному ремонту в ценах 2 квартала 2021 года составила 11,2 млн.руб.

- В пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2021-2022 годы и утвержденной бюджетной сметы, Заказчиком в 2021 году размещены 3 закупки на общую сумму 11,7 млн.руб., в том числе:

- - конкурентная закупка в форме электронного аукциона с НМЦК 11,2 млн.руб. сроком исполнения в 2021-2022 г.;

- - 2 закупки у единственного поставщика с общей ценой контрактов 0,5 млн.руб.: на проверку достоверности сметной стоимости проектных работ (8,2 т.р.) и выполнение работ по разработке проектной документации (526,6 т.р.).

2.1. По результатам электронного аукциона Центром занятости населения с подрядной организацией заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Центра занятости населения по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, 72» (далее – контракт) с ценой 11,2 млн.руб., равной НМЦК.

Согласно п. 3.1 контракта срок завершения работ определен 30.04.2022, дополнительным соглашением от 28.04.2022 №2 срок изменен до 01.06.2022. В нарушение п.9 ч.1 ст.95, ч.3 ст.96 Закона №44-ФЗ, п.12.3 контракта Центром занятости населения заключено дополнительное соглашение от 28.04.2022 №2 без предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта с учетом нового срока.

В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, ч. 8 ст. 95 Закона №44-ФЗ по взаимному согласию сторон контракт расторгнут 25.08.2022, с учетом уточненных при приемке объемов работ, выполненных подрядчиком и принятых заказчиком, стоимость контракта составила 10,7 млн. руб.

2.2. На выполнение обмерных, обследовательских работ и разработку проектной документации на капитальный ремонт помещений Центром занятости населения с проектной организацией (единственный поставщик) заключен государственный контракт от 24.05.2021 № 03-32-12/24 с ценой 0,5 млн.руб. без использования Электронного магазина.

Следует отметить, что предмет контракта 03-32-12/24 не входит в перечень случаев, предусмотренных п.15 Порядка, утвержденного распоряжением Департамента государственного заказа Томской области от 03.07.2019 №134-р «Об утверждении порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронной площадки», в силу чего должен быть  заключен Заказчиком через закупку в Электронном магазине.

2.3. В соответствии с распоряжением Департамента архитектуры и строительства Томской области от 04.02.2021 №37 «О выполнении функций технического заказчика и/или строительного контроля на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируемых из областного бюджета в 2021 году» Центром занятости с ОГКУ «Облстройзаказчик» заключен безвозмездный договор от 26.11.2021 № 28ТЗ/2021 на выполнение функций технического заказчика по объекту.

3. Освоение бюджетных средств за 2021-2022 годы подтверждено актами формы КС-2, справками формы КС-3, актами об оказании услуг, на общую сумму 11,2 млн.руб., согласно которым приняты и оплачены обмерные, обследовательские работы и разработка проектной документации, выполненные работы по капитальному ремонту помещений Центра занятости населения в полном объеме. Проверкой установлены следующие нарушения:

- в нарушение ч. 7 ст. 34 Закона №44-ФЗ, п. 8.3.1 контракта при расчете неустойки Центром занятости населения в методике расчета допущена ошибка, что повлекло занижение суммы неустойки на 9,6 тыс.руб.;

- в нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ платежное поручение от 28.12.2021, подтверждающее информацию об оплате контракта от 22.11.2021 №Ф.2021.002104, размещено Заказчиком в ЕИС несвоевременно.

- в нарушение ч.7.1 ст.94 Закона №44-ФЗ, п.6.5, 12.3 контракта Заказчиком принят результат работ и подписан последний акт о приемке выполненных работ от 18.08.2022 №23 без предоставленного подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

Сумма неисполненных назначений по лимитам бюджетных обязательств составляла по состоянию:

на 01.01.2022 – 0,2 млн.руб.; расчет с подрядчиком на выполнение работ по капитальному ремонту производился согласно предоставленных актов за фактическое выполнение работ;

на 01.01.2023 – 0,2 млн.руб.; объясняется расторжением контракта.

Инспекторами Контрольно-счетной палаты осуществлен выезд на проверяемый объект для проведения выборочных контрольных обмеров выполненных работ и визуального осмотра строительно-монтажных работ, выполненных подрядной организацией.

Помещения Центра занятости населения расположены на 1 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Объект эксплуатируется по своему функциональному назначению, работы по капитальному ремонту завершены.

Расхождений видов фактически выполненных и принятых по актам формы КС-2 ремонтно-строительных работ контрольными обмерами не установлено.

Визуальным осмотром тамбура эвакуационного выхода Центра занятости населения выявлено, что на стенах (дверной откос) с двух сторон от наружного дверного проема имеются глубокие вертикальные трещины шириной открытия до 1-2 мм длиной на всю высоту проема.

Наружная стена (фасад) является имуществом многоквартирного дома.

Дополнительные сведения:

Акт проверки направлен в ОГКУ «Центр занятости населения города Асино», подписан без замечаний.

Информация о нарушениях Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» направлена в Комитет государственного финансового контроля Томской области.

Информация по недостаткам, выявленным при организации проведения капитального ремонта направлена в Департамент архитектуры и строительства Томской области.

На основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» директору ОГКУ «Центр занятости населения города Асино» направлено Представление для принятия мер по предупреждению выявленных нарушений, о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Аудитор Контрольно-счетной палаты

И.Я. Матвеева