|  | ## УТВЕРЖДАЮ Председатель Контрольно-счетной палаты Томской области И.Ю. Жалонкина |
| --- | --- |
|  | ## « 08 » июня 2023 г. |

Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных Областному государственному автономному учреждению культуры «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» на работы по капитальному ремонту (ремонт кровли)»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 25 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2023 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2022 № 63

Проверяемый период: с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Перечень проверяемых объектов: Департамент по культуре Томской области (Департамент по культуре), Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» (Театр драмы).

Контрольным мероприятием установлено:

Государственной программой «Развитие культуры в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 №347а (далее – Госпрограмма) на 2022 год запланированы расходы на капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 4  в общей сумме 61,0 млн.руб.

Ответственным исполнителем Госпрограммы являлся Департамент по культуре. Субсидии предусмотрены по ведомству 821 «Департамент архитектуры и строительства Томской области».

Ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2022 год (Приложение 15 к Закону Томской области от 29.12.2021 №136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (по состоянию на 01.01.2022)) на основное мероприятие «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела» в рамках Госпрограммы   запланированы расходы по главе 821 «Департамент архитектуры и строительства Томской области», разделу/подразделу 0801 «Культура», целевой статье 101910П060 «Разработка проектной документации и капитальный ремонт объектов областной собственности в сфере культуры», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 61,0 млн. руб.

Справкой от 01.03.2022 №158 об изменении сводной бюджетной росписи областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетные ассигнования перераспределены с Департамента архитектуры и строительства Томской области на Департамент по культуре Томской области в рамках Госпрограммы. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета на 2022 год в сумме 61,0 млн.руб. предусмотрены по главе 814 «Департамент по культуре Томской области», разделу/подразделу 0801 «Культура», целевой статье 101910П060 «Разработка проектной документации и капитальный ремонт объектов областной собственности в сфере культуры», виду расходов 620 «Субсидии автономным учреждениям».

В соответствии  с постановлением Администрации Томской области от 24.11.2020 №558а «Об исполнительных органах государственной власти Томской области, уполномоченных на принятие нормативных правовых актов об установлении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» приказом Департамента по культуре от 02.03.2022 № 015/01-09 утвержден Порядок определения объема и условий предоставления субсидии на капитальный ремонт по объекту «Капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 4» (далее – Порядок).

В соответствии с п. 6 Порядка Театром драмы Департаменту по культуре представлена пояснительная записка с приложением документов, подтверждающих потребность в общей сумме 40,0 млн. руб.

По результату рассмотрения представленных документов Департаментом по культуре принято решение о предоставлении субсидии Театру драмы на капитальный ремонт и издано распоряжение Департамента по культуре с указанием наименования учреждения - получателя субсидии и объема субсидии в 2022 году – 40,0 млн. руб.

Департаментом по культуре с Театром драмы заключено Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели от 15.03.2022 №083/22 (далее - Соглашение 083/22) в объеме 40,0 млн. руб.

По результатам аукциона объем субсидии Департаментом по культуре уменьшен до 39,8 млн.руб. (дополнительное соглашение от 14.06.2022 б/н к Соглашению 083/22).

Субсидия в сумме 39,8 млн.руб. перечислена Театру драмы платежным поручением на лицевой счет, открытый в Департаменте финансов Томской области для отражения операций со средствами, предоставленными из областного бюджета в виде субсидии на иные цели в установленные сроки на основании заявки на перечисление средств субсидии с приложением документов, подтверждающих возникновение фактической потребности в средствах субсидии.

Изменения в Госпрограмму внесены постановлением Администрации Томской области от 09.01.2023 № 5а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 № 347а». Согласно внесенным изменениям объем финансирования по объекту «Капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 4» в 2022 году уменьшен с 61,0 млн. руб. до 39,8 млн. руб., а также внесены изменения по главному распорядителю средств областного бюджета - Департамент архитектуры и строительства с 01.03.2022 заменен на Департамент по культуре.

Использование средств областного бюджета Театром драмы, направленных на  работы по капитальному ремонту (ремонт кровли).

Анализ проектно-сметной документации

С учетом того, что государственная экспертиза в отношении проектной документации, подготавливаемой для проведения капитального ремонта, не требуется (ч.3 ст. 49 ГрК), на проект, разработанный проектной организацией по техническому заданию Театра драмы, в соответствии с требованиями Порядка организации строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов, финансируемых полностью или частично с привлечением средств областного бюджета, утвержденного распоряжением Администрации Томской области № 357-ра от 24.04.2013 получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 03.12.2021 № 70-1-1-2-074829-2021, выданное ОГАУ «Томскгосэкспертиза». Согласно данному заключению сметная стоимость работ в текущих ценах 2 квартала 2021 года составляет 40 092,26 тыс. руб. Проектно-сметная документация утверждена приказом директора Учреждения.

Анализом проектно-сметной документации (2607-21-АС. Ведомость расхода материалов на устройство кровли и ЛСР №02-01-02 «Капитальный ремонт здания (ремонт кровли)») по устройству кровельной пароизоляции из рулонного материала «Технобарьер» по цементно-песчаной стяжке установлено применение проектной организацией расценки, не соответствующей по составу работ проектному решению, что привело к завышению сметной стоимости  на 1 268,7 тыс. руб.

Исполнение договоров

Проверкой установлено, что в рамках выделенной субсидии для реализации проекта «Капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 4 (ремонт кровли)», по итогам электронного аукциона Театром драмы заключен договор от 30.05.2022 №2022.77455 на капитальный ремонт (далее – Договор) с подрядчиком с ценой договора 39,8 млн. руб., срок завершения работ не позднее 01.11.2022 (с учетом дополнительных соглашений к договору).

В процессе выполнения работ выявлена необходимость внесения изменений в отдельные разделы проектной документации.

К проверке представлено 9 изменяющих проект технических решений, работы по которым предполагалось выполнить с оплатой в пределах договорной стоимости. К решениям приложены схемы, ведомость включаемых объемов работ и локальный сметный расчет. Технические решения подписаны со стороны технического заказчика ведущим инженером отдела строительного контроля за капитальным ремонтом, генеральным директором проектной организации. Указанные изменения утверждены директором Театра драмы и внесены в проект.

На дополнительные работы, предусмотренные техническими решениями, представлен ЛСР №02-01-01-2 доп., разработанный подрядчиком в уровне цен 3 квартала 2022 года со сметной стоимостью 4 147,6 тыс.руб., на указанную сметную стоимость представлен Отчет ОГАУ «Томскгосэкспертиза» от 24.10.2022 №0064-22/ТГЭ-4323/2У о соответствии сметной документации сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов.

На дополнительные работы по электроснабжению системы антиобледенения сливных воронок на кровле театра драмы подрядчиком в процессе производства работ по капитальному ремонту кровли разработана проектная документация 2606-21. На сметную документацию (шифр 2606-21-СМ1) получено положительное заключение ОГАУ «Томскгосэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости от 21.10.2022 №70-1-1-2-074481-2022, со сметной стоимостью работ 1671,7 тыс. руб. в уровне цен 3 квартала 2022 года.

В соответствии с договором, сметная документация на дополнительные работы при ремонте кровли утверждена подписью директора Театра драмы и печатью Учреждения.

На основании вышеуказанных сметных расчетов на основные и дополнительные виды работ подрядчиком составлена сметная документация, объединяющая часть сметной документации, разработанной проектной организацией и являющейся приложением к договору, и сметную документацию на дополнительные работы, предусмотренные условиями технических решений. Включенные в сметную документацию виды и объемы работ в базовых ценах пересчитаны в текущий уровень цен коэффициентами (договорной, аукционный) и индексами, предусмотренными сметной документацией, являющейся приложением к договору. Согласно объектному сметному расчету, сметная стоимость составила 39 849,9 тыс. руб., которая соответствует аукционной.

Контрольно-счетной палатой проведен анализ видов и объемов работ, принятых Театром драмы по актам КС-2, предъявленных подрядчиком и подписанных уполномоченным представителем технического заказчика, установлено их соответствие вышеуказанной сметной документации, составленной подрядчиком в 2022 году.

Для оказания услуг по строительному контролю над выполнением работ по капитальному ремонту заключен безвозмездный договор от 01.06.2022 № 8ТЗ/2022 на выполнение функций технического заказчика по объекту с исполнителем.

Освоение бюджетных средств в 2022 году подтверждено актами КС-2 на общую сумму 39,8 млн. руб., согласно которым приняты и оплачены выполненные работы по капитальному ремонту кровли здания Театра драмы в полном объеме в рамках договора.

Инспекторами Контрольно-счетной палаты осуществлен выезд на проверяемый объект для проведения выборочных контрольных обмеров выполненных работ и визуального осмотра строительно-монтажных работ, выполненных подрядной организацией.

Обмеры производились с участием заказчика, подрядной организации, строительного контроля с функциями технического заказчика. Объект эксплуатируется по своему функциональному назначению, работы по капитальному ремонту завершены.

Выборочными контрольными обмерами верхнего слоя покрытия кровли установлено незначительное расхождение объемов выполненных и предъявленных к оплате ремонтных работ (погрешность измерений, как в сторону увеличения 0,97%, так и в сторону занижения показателя 1,4%).

На основании результатов контрольных обмеров установлено превышение фактически отремонтированной площади кровельного покрытия на 36,3 кв.м. относительно акта КС-2. Стоимость не предъявленных подрядчиком, но фактически выполненных объемов работ, составила 206,2 тыс. руб.

Проверкой соответствия проектной, исполнительной документации актам КС-2, установлены признаки нарушений условий договора в части принятия работ скрытого характера:

1. Установлено, что работы по устройству гидроизоляции с подготовкой поверхности в 2 слоя из рулонных полимерных материалов при устройстве пароизоляции включены в Акт КС-2 в соответствии с локально-сметным расчетом, но без учета исполнительной документации, составленной подрядчиком, согласно которой гидроизоляция выполнена в 1 слой. Сумма излишне выплаченных средств составила 1 132,2 тыс. руб.;

2. При определении площади основного ковра кровельного покрытия подрядчиком не исключена площадь отступа 150мм при устройстве выкружки по всей длине парапетов, что повлекло завышение стоимости выполненных работ в сумме 104,1 тыс. руб.

Анализом исполнительной документации подрядчика установлено наличие выполненных, но не предъявленных объемов работ по устройству загиба на стены парапета слоя пароизоляции на общую сумму 210,3 тыс. руб.

При этом акты КС-2 подписаны представителями строительного контроля без замечаний.

Таким образом, общий объем излишне оплаченных подрядной организации средств областного бюджета, с учетом понижающего коэффициента, предусмотренного договором, составил 770,0 тыс.руб. В ходе контрольного мероприятия подрядчиком произведен возврат денежных средств на лицевой счет Театра драмы в полном объеме, которые возвращены в доход областного бюджета на лицевой счет администратора доходов Департамента по культуре.

Дополнительные сведения:

Акты проверки направлены в Департамент по культуре Томской области, ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы». Театром драмы акт подписан без замечаний. Представленные Департаментом по культуре Томской области пояснения приобщены к Акту проверки.

Аудитор Контрольно-счетной палаты

И.Я. Матвеева