|  | ## Утверждаю: И.о. председателя Контрольно-счетной палаты Томской области _______________Е.Д. Василевская ## «12» февраля 2018 г. |
| --- | --- |

Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных в 2015-2016 годах на реализацию мероприятий подпрограмм «Повышение общественной безопасности с использованием аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» и «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 25 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 27.12.2016 № 41.

Перечень проверенных объектов: ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области»  (далее – ОГКУ «СМЭУ ТО», учреждение).

Проверяемый период: 2015-2016 годы.

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области» утверждена постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а. Целью государственной программы является повышение уровня безопасности населения Томской области. Для достижения цели определено решение задач по повышению безопасности дорожного движения и повышению общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город». На решение указанных задач государственной программы направлены соответствующие подпрограммы государственной программы,  в том числе:

- «Повышение безопасности дорожного движения» с объемом финансирования в 2015-2016 годах в сумме 23 895 тыс.руб.;

- «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» с объемом финансирования в 2016 году в сумме 76 436,5 тыс.руб.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»

Цель подпрограммы – повышение безопасности дорожного движения. Показатель цели - социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения): в 2015 году – 13,2;  в 2016 году – 13,1. Подпрограмма предусматривает решение задачи по повышению защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий. Показатель задачи - транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств): в 2015 году – 3,8; в 2016 году – 3,8. Объем финансирования подпрограммы на период ее реализации 2015-2020 гг. запланирован в сумме 54 575 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 2015-2016 годы в сумме 23 170 тыс.руб.

2015 год

В рамках выполнения задачи повышения защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий предусматривалась реализация мероприятия по оснащению системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и ОГКУ «СМЭУ ТО» с объемом финансирования 14 800 тыс.руб.; показатель непосредственного результата мероприятия – количество комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, 5 шт.

Для реализации мероприятия Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области до учреждения доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 14 800 тыс.руб. Кассовые расходы произведены учреждением в сумме 12 370,9 тыс.руб., что составило 84% от планового объема финансирования мероприятия (доведенных лимитов бюджетных обязательств), а с учетом оптимизации расходов областного бюджета в сумме 2 366,9 тыс.руб. в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 26.06.2015 № 191-р – 99,5%.

Учреждением с ОАО «Ростелеком» был заключен государственный контракт на поставку комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на общую сумму 12 370,9  тыс.руб., в том числе:

- 3-х стационарных автоматических комплексов для фиксации нарушений скоростного режима «АвтоУраган-ВСМ» общей стоимостью 10 743,6 тыс.руб.;

- мобильного комплекса для фиксации нарушений правил парковки «ПаркРайт» стоимостью 1 627,3 тыс.руб.

Учреждением согласно товарной накладной и данным бюджетного учета в 2015 году было приобретено 4 комплекса видеофиксации нарушений ПДД, т.е. плановое значение показателя реализации мероприятия (5 шт.) не достигнуто.

При этом следует отметить, что в Информации о реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» за 2015 год, представленной Комитетом общественной безопасности Администрации Томской области, указано планируемое значение показателя выполнения мероприятия – 4, однако изменения в государственную программу в части уменьшения планового значения показателя не вносились.

2016 год

В рамках вышеуказанной задачи предусматривалась реализация 3-х мероприятий Комитетом общественной безопасности Администрации Томской области и ОГКУ «СМЭУ ТО» с общим объемом финансирования 2 790 тыс.руб., в том числе:

- замена стандартных дорожных знаков предупреждающих, запрещающих, «Пешеходный переход» и приоритета на аналогичные, на желто-зеленом фоне, с пленкой повышенной интенсивности – 900 тыс.руб., показатель непосредственного результата мероприятия – количество установленных дорожных знаков, не менее 120 шт.;

- нанесение на пешеходных переходах дорожной разметки пластиком - 720 тыс.руб., показатель непосредственного результата мероприятия – количество пешеходных переходов, 20 шт.;

- обеспечение функционирования систем автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения на территории Томской области -  1 170 тыс.руб., показатель непосредственного результата мероприятия – доля отправленных по почте материалов, полученных с использованием стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, 100%.

Для реализации мероприятий Финансово-хозяйственным управлением Администрации Томской области до учреждения доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 2 790 тыс.руб.

Кассовые расходы произведены учреждением в сумме 2 482,2 тыс.руб., что составило 89% от доведенных лимитов бюджетных обязательств, в том числе по мероприятиям:

- замена стандартных дорожных знаков – в сумме 595,84 тыс.руб. При этом следует отметить, что согласно товарной накладной и актам выполненных работ дорожные знаки в количестве 128 шт. были приобретены в 2016 году, однако установлены только в 2017 году, т.е. мероприятие в 2016 году не было выполнено. Однако в Информации о реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» за 2016 год, представленной Комитетом общественной безопасности Администрации Томской области, указано фактическое значение показателя выполнения мероприятия – 128 дорожных знаков.

- нанесение на пешеходных переходах дорожной разметки - в сумме 716,4 тыс.руб. Согласно акту о приемке выполненных работ подрядчиком работы по нанесению дорожной разметки выполнены на 22-х пешеходных переходах в объеме 384 кв.м общей стоимостью 716,4 тыс.руб. Необходимо отметить, что учреждением была объявлена и произведена закупка, предусматривающая выполнение работ в объеме, превышающем плановую потребность, определенную программным мероприятием, по нанесению дорожной разметки на 20-ти пешеходных переходах. В Информации о реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» за 2016 год, представленной Комитетом общественной безопасности Администрации Томской области, плановое и фактическое значения показателя в соответствующих графах отсутствуют; в графе «Описание выполненных работ» указано, что выполнены работы по нанесению дорожной разметки на 22-х пешеходных переходах.

- обеспечение функционирования систем автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения на территории Томской области – в сумме 1 170 тыс.руб.

Учреждением были заключены  и оплачены государственные контракты:

- с ФГУП «Почта России» на предоставление услуг общедоступной почтовой связи с использованием франкировальной машины, стоимость контракта не превышает 6 000 тыс.руб.; за пересылку почтовой корреспонденции оплата произведена в сумме 488,1 тыс.руб.;

- с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг связи по передаче данных между территориально разнесенными объектами по виртуальным локальным сетям связи по технологии «VLAN», цена контракта 9 697,1 тыс.руб.; оплата произведена в сумме 778,4 тыс.руб.;

- с ПАО «Томская энергосбытовая компания» на оказание услуг по энергоснабжению, ориентировочная цена контракта 2 000 тыс.руб.; на оплату электроэнергии были направлены средства в сумме 283,9 тыс.руб.

Таким образом, в рамках выполнения мероприятия учреждением средства в общей сумме 1 170 тыс.руб. были направлены: на оплату услуг связи в сумме 886,1 тыс.руб., коммунальных услуг в сумме 283,9 тыс.руб. Согласно представленным первичным документам на общую сумму 1 170 тыс.руб. произведена частичная оплата по пересылке почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины в количестве 16 576 шт. и услуг связи по передаче данных между территориально разнесенными объектами по виртуальным локальным сетям за сентябрь 2016 года, а также частичная оплата за электроэнергию за август-ноябрь 2016 года.

В Информации о реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» за 2016 год, представленной Комитетом общественной безопасности Администрации Томской области, плановое и фактическое значения показателя 100; в графе «Описание выполненных работ» указано: «обеспечена работа 6 стационарных и 24 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, с помощью которых выявлено 157 923 правонарушения, взыскано 46 097,46 тыс.руб.».

По указанным государственным контрактам учреждением средства в общей сумме 14 074,9 тыс.руб. (в том числе: ФГУП «Почта России» – 3 428,7 тыс.руб., ПАО «Ростелеком» – 9 091,3 тыс.руб., ПАО «Томская энергосбытовая компания» – 1 554,9 тыс.руб.) направлены в рамках реализации другого мероприятия, а именно, на обеспечение средствами технического регулирования и осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, другой подпрограммы государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» - Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», соответственно, на достижение других показателей, что свидетельствует о формальном определении показателей реализации мероприятий.

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»

Цель подпрограммы – повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город». Показатель цели – количество выявленных административных правонарушений с помощью технических средств, на 2016 год – 143 тыс.ед. Подпрограмма направлена на совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения.

Показателями задачи определены:

- количество установленных технических средств, на 2016 год – 94 ед.;

- протяженность нанесенной дорожной разметки (продольной, поперечной), на 2016 год – 225 км / 1 400 кв.м.

Объем финансирования подпрограммы на период 2016-2020 гг. запланирован в сумме 360 605,7 тыс.руб., в том числе на 2016 год - 76 436,5 тыс.руб.

В состав подпрограммы входит ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» и организации дорожного движения». В рамках ВЦП предусмотрена реализация мероприятия по обеспечению средствами технического регулирования и осуществлению комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, содержанием которого является обеспечение деятельности ОГКУ «СМЭУ ТО» для удовлетворения общественных потребностей в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на базе оснащения городов и других населенных пунктов Томской области техническими средствами регулирования и автоматизированного управления дорожным движением.

Для реализации мероприятия Финансово-хозяйственным управлением Администрации Томской области до учреждения доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 73 080,7 тыс.руб. Следует отметить, что доведенные на реализацию мероприятия лимиты бюджетных обязательств составили 95,6% от планового объема финансирования мероприятия, так уменьшение расходов произошло за счет уменьшения доходов от платных услуг, которые составили 13,9% от планируемых. Кассовые расходы на реализацию мероприятия учреждением произведены в сумме 71 526,6 тыс.руб., что составило 98% от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Наибольший удельный вес в расходах приходится на выплаты персоналу - 52,5%, доля расходов на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд составила 47,4%, на уплату налогов, сборов и иных платежей – 0,1%.

Согласно Информации о реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» за 2016 год, представленной Комитетом общественной безопасности Администрации Томской области, в рамках выполнения мероприятия были осуществлены:

- поддержание постоянной технической готовности эксплуатируемых технических средств регулирования дорожного движения (далее - ТСРДД);

- производство и установка ТСРДД;

- установка и обслуживание, в том числе ремонт и выполнение регламентных работ технических средств видеонаблюдения, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи;

- сбор, обработка, передача и архивация информации, получаемой с работающих в автоматическом режиме технических средств видеофиксации и видеонаблюдения;

- направление постановлений по делам об административных правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных средств, имеющих функции фото- и видеосъемки, видеозаписи или средств фото- и видеосъемки, видеозаписи, по распоряжению органов ГИБДД лицам, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, по почте заказным письмом и др.

Количество выявленных административных правонарушений с помощью технических средств составило 157 923 единиц. Количество установленных технических средств составило 101 ед. Протяженность нанесенной дорожной разметки (продольной, поперечной) за 2016 год составила 3 231,40 кв.м. Учреждением обеспечена бесперебойная работа 12 485 ед. ТСРДД, в том числе 160 светофорных объектов и 12 300 дорожных знаков и 25 светофоров.

Эффективность реализации указанных подпрограмм представлена целевыми индикаторами и показателями, отражающими результаты реализации мероприятий подпрограмм, в том числе фактически достигнуто:

| № | Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 9 месяцев 2017 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателей подпрограммы: «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Смертность от ДТП, чел. | 143 | 142 | 108 | 106 | 69 |
| 1.2 | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения), чел. | 13,4 | 13,3 | 10,1 | 9,8 | 6,3 |
| 1.3 | Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 2,7 | 1,7 |
| 1.4 | Число детей, погибших в ДТП, чел. | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |

| 2 | Наименование показателей подпрограммы: «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Количество выявленных административных правонарушений с помощью технических средств, тыс. ед. | 130 | 133 | 138 | 158 | 146 |
| 2.18 | Количество установленных технических средств, ед. | 82 | 86 | 90 | 101 | 103 |
| 2.15 | Протяженность нанесенной дорожной разметки (продольной, поперечной) (км, кв.м) | 210 (1250) | 215 (1300) | 220 (1350) | 225 (3231,4) | 203,2 (0) |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.05.2015 №151а «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области» Департаментом экономики Администрации Томской области  совместно с Департаментом финансов Томской области по итогам 2016 года проведена оценка эффективности реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области».

В целом по результатам проведенной оценки государственная программа признана высокоэффективной.

Однако, по мнению Контрольно-счетной палаты, вышеприведенные показатели реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» не в полной мере увязаны с использованием средств областного бюджета.

Так, в ходе проведения контрольного мероприятия в Комитете общественной безопасности Администрации Томской области была запрошена информация об обосновании необходимости размещения по определенным адресам (местам) приобретенных учреждением в 2015 году комплексов для фиксации нарушений Правил дорожного движения.

По информации Комитета общественной безопасности Администрации Томской области в соответствии с предъявляемыми требованиями технического задания «Поставка комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в рамках реализации программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» стационарные комплексы по согласованию с УГИБДД УМВД России по Томской области были установлены в местах концентрации ДТП (ул.Клюева, 44; перекресток ул.Нахимова - ул.Вершинина; 13 км а/д Томск-Каргала-Колпашево).

Согласно письму УМВД России по Томской области от 21.10.2014 № 20/549 из 61 участка улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации ДТП, указанных в письме, местом концентрации дорожно-транспортных происшествий является только 1 перекресток ул.Нахимова - ул.Вершинина из, а участки улично-дорожной сети на ул.Клюева, 44; 13 км а/д Томск-Каргала-Колпашево предлагалось только обустроить комплексами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме, при этом на участке 13 км а/д Томск-Каргала-Колпашево – не стационарного, а передвижного характера.

Следует отметить, что стоимость передвижного комплекса в 7 раз меньше стоимости стационарного. В соответствии со ст.34 Бюджетного кодекса РФ в данном случае присутствуют признаки неэффективного расходования бюджетных средств.

На вышеуказанных участках в период с 2015 года по 01.12.2017 (письмо УМВД России по Томской области от 19.12.2017 № 20/10532) зафиксировано 139 114 нарушений водителями Правил дорожного движения, при этом, как показывает статистика по указанным участкам, снижения количества нарушений ПДД не происходит.

Согласно письму УМВД России по Томской области от 25.12.2017 № 20/8626, не происходит и снижение дорожно-транспортных происшествий, так на участке ул.Клюева, 44 в 2015 году зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в 2016 году – 22, за 11 месяцев 2017 года – 17; на перекрестке ул.Нахимова - ул.Вершинина в 2015-2016 годах – по 1, за 11 месяцев 2017 года - 3; на участке 13 км а/д Томск-Каргала-Колпашево в 2015 году – 5, в 2016 году – 3, за 11 месяцев 2017 года – 3.

Таким образом, работу комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, приобретенных за счет средств областного бюджета и установленных в местах с низкой концентрацией ДТП, можно признать малоэффективной, так как с момента их установки количество ДТП на указанных участках не уменьшается.

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия в учреждении установлены факты нарушения бюджетного законодательства в части составления и ведения бюджетных смет, а также установления системы оплаты труда работников. Штатным расписанием учреждения неправомерно предусмотрены выплаты в общей сумме 117,3 тыс.руб. Установлены факты нарушений учреждением законодательства о закупках в части: несоблюдения сроков утверждения и опубликования плана-графика закупок, извещений об осуществлении закупок;  ненаправления в установленный срок документов о приемке поставленных товаров, оказанных услуг для размещения в реестре контрактов; неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Выявленные нарушения свидетельствуют о том, что внутренний финансовый контроль в учреждении находится не на должном уровне.

В целом контрольное мероприятие показало следующее.

Целью государственной программы является повышение уровня безопасности населения Томской области, однако в течение периода 2015 - 2017 годов количество нарушений правил дорожного движения не уменьшается, аварийность, в том числе на участках, где установлены комплексы фиксации нарушений ПДД, увеличивается, что свидетельствует о том, что движение на автомобильных дорогах региона остается небезопасным, следовательно, требуется принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения, не связанных с установкой комплексов фиксации нарушений ПДД. Некоторые из показателей реализации мероприятий государственной программы носят формальный характер.

Таким образом, существующие показатели реализации государственной программы в части обеспечения безопасности дорожного движения требуют дополнительной проработки, чтобы избежать роста социального и транспортного рисков в будущем. Требует доработки и механизм определения мест размещения автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Дополнительные сведения:

Акт проверки учреждением подписан без разногласий.

В соответствии со ст. 18 Закона Томской области от 09.08.2011 № 177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области» учреждению направлены представления о принятии соответствующих мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках. Материалы по факту нарушений законодательства о закупках переданы в Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области для рассмотрения и принятия соответствующих решений.

Аудитор Контрольно-счетной палаты                                         			                 А.В. Буков