|  | ## УТВЕРЖДАЮ Председатель Контрольно-счетной палаты Томской области А.Д. Пронькин |
| --- | --- |
|  | ## « 11 » декабря 2018 г. |

Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 году в форме субсидии муниципальному образованию «Шегарский район» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» (выборочно)

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 21 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 26.12.2017 № 49 (в редакции от 16.10.2018 № 36).

Проверяемый период: с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Перечень проверяемых объектов: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее - Департамент транспорта), Администрация муниципального образования «Шегарский район» (Управление финансов Администрации Шегарского района, далее – Управление финансов).

Контрольным мероприятием установлено:

Государственной программой «Развитие транспортной системы в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а (ред. от 27.01.2017), в рамках решения Задачи 5 «Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта», подпрограммы 2 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области», запланированы расходы по Мероприятию 1 «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов» на 2017 год в общей сумме 411,0 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 391,4 млн.руб., местных бюджетов в сумме 19,6 млн.руб.

Ответственным исполнителем ГП «Развитие транспортной системы в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а (ред. от 27.01.2017) (далее – Госпрограмма) являлся Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов планировались областным бюджетом на 2017 год по ведомству 822 «Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области».

Распределение субсидий местным бюджетам на «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области» предусмотрено в рамках реализации подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области», на 2017 год отражено в приложении 15 к Закону Томской области от 29.12.2016 № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в объеме 500,0 млн.руб., в том числе на «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области» в сумме 391,4 млн.руб.

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и дорожной деятельностью (включая проведение капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог) регулируются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее - Закон № 257-ФЗ) и Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее - Закон № 196-ФЗ).

Согласно п.4 ст. 17 Закона № 257-ФЗ капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

В целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов владельцами автомобильных дорог проводится оценка технического состояния автомобильных дорог. Порядок оценки определен приказом Минтранса России от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

Частью 2 статьи 18 Закона № 257-ФЗ предусмотрено, что Порядок ремонта автомобильных дорог устанавливается нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами.

Согласно «Правил диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. Основные положения. ОДН 218.0.006.2002», утвержденных распоряжением Минтранса РФ от 03.10.2002 № ИС-840-р (действовавших в проверяемый период) и рекомендованных к применению, для оценки состояния автомобильных дорог необходимы сбор и анализ объема основной исходной информации по следующим показателям, параметрам и характеристикам: категория дороги, протяженность, ширина проезжей части, основной укрепленной поверхности дороги и укрепительных полос, и другое.

Приложением к постановлению Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» (вместе с "Правилами классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог") установлены основные показатели транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог (параметры элементов автомобильной дороги, класс автомобильной дороги, категория автомобильной дороги).

При планировании предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам Томской области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Госпрограмма не содержит требований о соблюдении вышеуказанных нормативных правовых актов, включая представление органами местного самоуправления документов, подтверждающих оценку технического состояния дорог местного значения и перечней работ необходимых для ремонта этих дорог.

В соответствии с п.п.1 п. 5 Порядка предоставления субсидий местным бюджетам Томской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (приложение № 8 к Госпрограмме, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а, далее – Порядок) Департаментом транспорта заключено с Администрацией муниципального образования «Шегарский район» Соглашение от 13.03.2017 № 5/17-РД о предоставлении в 2017 году бюджету муниципального образования «Шегарский район» субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» (далее – Соглашение от 13.03.2017 № 5/17-РД) (в редакции от 28.08.2017), предусматривающее софинансирование мероприятия из двух источников в общей сумме 30,2 млн. руб., в том числе:

-  27,6 млн. руб.  - за счет средств субсидии из областного бюджета;

-  2,6 млн. руб. - за счет средств местного бюджета.

Необходимо отметить, в нарушение п. 10 Порядка, Департамент транспорта (ГРБС) не установил форму Соглашения о предоставлении субсидий.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено внутреннее противоречие отдельных положений Соглашения от 13.03.2017 № 5/17-РД. Так, согласно п.п 5 п.11 Порядка в Соглашении должны быть предусмотрены сведения о наличии муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия. Однако п. 2.3.16 Соглашения муниципальное образование обязано обеспечить принятие и представление в Департамент муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования «Шегарский район», на исполнение которого предоставляется Субсидия, что не в полной мере соответствует требованиям п.п. 5 п.11 Порядка.

Приложением к Соглашению от 13.03.2017 № 5/17-РД (в редакции от 28.08.2017) предусмотрено плановое значение показателя результативности предоставления субсидии: «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км». Однако Госпрограммой такой показатель предусмотрен для мероприятий задачи 2 подпрограммы 2. Для мероприятия по задаче 5 подпрограммы 2 Госпрограммы  предусмотрены иные показатели. Так, согласно задачи 5 подпрограммы 2 мероприятия 1 «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов» показателем конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показателем непосредственного результата мероприятий, входящего в состав основного мероприятия, является «протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км».

Механизм определения соответствия дорог нормативным требованиям, как и сам термин «нормативные требования», Соглашением от 13.03.2017 № 5/17-РД не определены.

Согласно п.5 Порядка одним из условий предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов являются:

-  наличие у муниципального образования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов или заключенных муниципальных контрактов на их разработку.

Постановлением Администрации Шегарского района от 30.09.2014 № 1109 (в ред. от 29.09.2016 № 591) утверждена муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2015-2017 годы» (далее – Муниципальная программа), где определены цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, ресурсное обеспечение.

По мнению Контрольно-счетной палаты, Муниципальная программа не содержит цели – комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений, и по своему содержанию не позволяет отнести мероприятия программы к числу направленных на комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений, что ставит под сомнение соответствие Муниципальной программы требованиям, установленным п.п.3 п.5 Порядка.

Кроме того, перечень объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (конкретные участки автомобильных дорог и протяженность ремонтируемого участка (км)) Муниципальной программой не определен.

Использование средств областного бюджета, направленных в 2017 году на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шегарского района

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования средств областного бюджета в общей сумме 27,6 млн. руб., или 7% от общей суммы выделенных средств, направленных в 2017 году на проведение капитального ремонта и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках ГП «Развитие транспортной системы в Томской области» в границах муниципального образования «Шегарский район».

Субсидии из областного бюджета предоставлялись Департаментом транспорта бюджету муниципального образования «Шегарскиий район» на основании Соглашения «О предоставлении в 2017 году бюджету муниципального образования «Шегарский район» субсидии из областного бюджета.

Ресурсное обеспечение определено постановлением Администрации Шегарского района от 13.03.2017 № 180 «Об утверждении Порядка распределения и предоставления бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шегарского района» (далее – постановление № 180).

Порядком, утвержденным постановлением № 180, определено, что бюджетные ассигнования бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Шегарский район», предоставляются в виде иного межбюджетного трансферта (п.3). Иной межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется на выполнение полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в части выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах сельских поселений.

В соответствии с постановлением № 180 Администрацией муниципального образования «Шегарский район» 15.03.2017 заключены Соглашения о предоставлении в 2017 году бюджету муниципального образования сельского поселения иного межбюджетного трансферта из районного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шегарского района на общую сумму 27,6 млн. руб. в том числе средства местного бюджета (Доп. соглашения от 15.09.2017), из них:

- МО «Шегарское сельское поселение», Соглашение № 2 в сумме 12,2 млн. руб.;

- МО «Анастасьевское сельское поселение», Соглашение № 3 – 3,8 млн. руб.:

- МО «Баткатское сельское поселение», Соглашение № 2 – 4,6 млн. руб.;

- МО «Побединское сельское поселение», Соглашение № 3 – 3,8 млн. руб.;

- МО «Северное сельское поселение», Соглашение № 2 – 3,2 млн. руб.

Пунктом 1.2 Соглашений от 15.03.2017 предусмотрены показатели результативности:

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км;

- прирост протяженности пешеходных дорожек, соответствующих нормативным требованиям в результате ремонта, км,

Определение термина «соответствующих нормативным требованиям» Соглашениями от 15.03.2017 не раскрывается.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено внутреннее противоречие отдельных положений Соглашений от 15.03.2017:

- пунктами 2.3.3 и 3.2.3 Соглашения от 15.03.2017 предусмотрено достижение значений показателей результативности, однако количественное выражение показателей (км) результативности условиями вышеуказанных Соглашений не предусмотрено.

При этом п.3.2 раздела 4 Соглашений от 15.03.2017 установлена ответственность поселений за недостижение значений показателей результативности, которая выражается в возврате в районный бюджет межбюджетного трансферта в полном объеме.

В соответствии с п.2.3.6 Соглашения от 13.03.2017 № 5/17-РД муниципальное образование Шегарский район обязуется направить средства субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по объектам, указанным в Приложении № 3 к вышеуказанному Соглашению.

Однако Соглашениями от 15.03.2017 перечень объектов ремонта автомобильных дорог не определен, что не в полной мере отвечает требованиям, установленным Соглашением от 13.03.2017 № 5/17-РД.

Для определения объема работ в сельских поселениях проводился комиссионный осмотр ремонтируемого участка дороги, составлялись Акты осмотра участков автомобильных дорог (дефектная ведомость), в которых указывался объем (км), которые утверждались Главой поселения. Нормативными правовыми актами порядок образования и работы указанных комиссий не определен, правовое значение Актов осмотра не определено.

Как показала проверка, имеет место недостоверное отражение в актах общего осмотра объектов ремонта (дефектных ведомостях) информации о параметрах и типах существующего покрытия автодорог.

В соответствии п.1 ст.12 Закона № 196-ФЗ Актами контрольных осмотров либо обследований дорог должно удостоверяться соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения. В Актах осмотров автомобильных дорог (дефектных ведомостях) требуемая информация, а также указание фактической категории подлежащей ремонту дороги и требуемой, отсутствует.

В соответствии с п.п.2 п.5 Порядка при заключении Соглашения от 13.03.2017 № 5/17-РД муниципальным образованием Шегарский район представлены в Департамент транспорта копии свидетельств на право собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения, в которых отсутствует информация о протяженности конкретных ремонтируемых улиц и типах их  покрытий, в связи с чем проверить достоверность включенных в Акты осмотра объектов ремонта объемов и видов работ не представляется возможным.

МО «Анастасьевское сельское поселение», МО «Северное сельское поселение» бюджетные ассигнования не использованы в полном объеме, в связи с тем, что подрядчик не приступил к выполнению работ в установленные сроки.

Администрацией муниципального образования «Шегарский район» (Управление финансов Администрации Шегарского района) не использованные средства субсидии в общей сумме 6,9 млн. руб. или 25% от суммы финансирования возвращены в доход областного бюджета (заявка на возврат от 01.12.2017 № 6, № 7).

Результаты встречной проверки муниципального образования «Шегарское сельское поселение».

Администрацией муниципального образования «Шегарский район» заключено Соглашение от 15.03.2017 № 2 о предоставлении в 2017 году бюджету муниципального образования «Шегарское сельское поселение» иного межбюджетного трансферта из районного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шегарского района (далее – Соглашение № 2 от 15.03.2017), предусматривающее финансирование мероприятия в сумме 12,2 млн. руб., в том числе средства местного бюджета 0,7 млн.руб. (Доп. соглашение № 1 от 15.09.2017).

Для исследования толщины и площади отремонтированного асфальтобетонного покрытия на 8 объектах ремонта автодорог, Контрольно-счетной палатой привлечены специализированные экспертные организации, по результатам которых несоответствия актам выполненных работ не установлено.

Проведение экспертных исследований осуществлялось в присутствии представителя заказчика, подрядной организации ООО «СИБМАГИСТРАЛЬ».

Представители строительного и лабораторного контроля (ПСК Томикс, ООО «ЦДТСМ») участия в контрольных исследованиях не принимали.

В рамках встречной проверки МО «Шегарское сельское поселение» установлены признаки нарушений и недостатков

1. Не утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, что является признаком нарушения п.п. 5 ч.1 и ч.2 ст.13 Закона № 257-ФЗ, Закона Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Томской области», п.п.5 ч.1 ст.4 Устава МО «Шегарское сельское поселение».

2. Не проведена оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения, необходимого для принятия решения о ремонте (капитальном ремонте) соответствующей дороги, что является признаком нарушения п. 4 ст. 17 Закона № 257-ФЗ и ст.1 Закона № 152-ОЗ, приказа Минтранса России от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

Так, по мнению Контрольно-счетной палаты результаты ремонта дорог, не имеющих оценки технического состояния, не могут быть учтены при определении показателя результативности – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, установленным п.1.2 Соглашения № 2 от 15.03.2017.

3. Аудитом отдельных направлений в сфере закупок установлены признаки нарушений и недостатков, в том числе:

- недостоверно определен индивидуальный код закупки;

- контракт от 14.04.2017 №17-ЗК-06 по результатам определения поставщика заключен не в соответствии с заявкой победителя запроса котировок;

- условия Контракта от 20.07.2017 №17-ЕП-079 имеют внутренние противоречия;

- и т.д.

4. Муниципальный контракт от 15.05.2017 № Ф.2017.159052 на ремонт дороги по ул. Сибирской шириной 5,5 м, при отсутствии документального подтверждения несоответствия дороги нормативным требованиям, не мог привести к достижению показателя результативности, определенного Соглашением № 2 от 15.03.2017 (п.1.2) – приведению дороги в соответствие с нормативными требованиями. Подрядчиком и строительным контролем не могли быть реализованы требования раздела 5 Технического задания к муниципальному контракту о соблюдении СП 34.133330.2012 при приемке работ. Так как согласно табл. 5.1 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», она должна быть шириной не менее 6 м. По мнению Контрольно-счетной палаты, для сдачи работ по СП 34.133330.2012, т.е. для приведения данной дороги в нормативное состояние и обеспечения безопасности дорожного движения на ней следовало провести реконструкцию, в частности изменить параметры путем расширения до 6 м.

5.   Работы по ремонту ул. Московская от ул.Пионерской до ул.Октябрьской приняты в объеме предусмотренном сметной документацией, а дополнительно выполненный объем покрытия  - 177 кв.м в акты КС-2 не включался, занижение толщины нижнего слоя асфальтобетона на 5 мм не привело к завышению общей стоимости фактически выполненных работ. Вместе с тем, в установленном факте имеются признаки нарушения ООО «ЦДТСМ» п. 3.4.1 муниципального контракта от 21.07.2017 № 17-ЕП-079/1, выразившиеся в ненадлежащем исполнении требований п. 2.1.5 Технического задания на оказание услуг по осуществлению строительного контроля.

Следует отметить, что увеличение площади отремонтированного участка на 177 кв.м без увеличения протяженности участка ремонта длиной 230 м (показателя результативности) произошло по причине увеличения ширины дороги до 6м, против предусмотренной контрактом, дефектной ведомостью и планом-схемой – 4,5 м.

По мнению Контрольно-счетной палаты увеличение параметров (ширины) дороги с 4,5 м до нормативных параметров дороги IV категории – 6 м, а также изменение вида покрытия с гравийно-песчаного на асфальтобетонное является реконструкцией. В результате в действиях Администрации МО «Шегарское сельское поселение» имеются признаки нарушения требований п.2 ст.48, п.3 ст.49, п.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ.

Кроме того проведение реконструкции противоречит целям предоставления иного межбюджетного трансферта указанного в п.1.1 Соглашения № 2  от 15.03.2017 между районом и поселением.

6. Проверкой установлены признаки нарушения п. 9.2. муниципальных контрактов от 21.07.2017 № Ф.2017.294426, от 15.05.2017 № Ф.2017.159052, от 20.07.2017 № 17-ЕП-079, выразившиеся в неподписании актов формы № КС-2 уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

7. Установлены признаки нарушения требований п. 3 приложения № 5 к приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета…», в инвентарных карточках (ф.0504031), выразившиеся в незаполнении обязательных реквизитов: краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень составляющих его предметов и его основные качественные и количественные показатели (категория автомобильных дорог, ширина, протяженность, тип покрытия).

Выводы:

Основные причины, ведущие к нарушениям и замечаниям:

- ГП «Развитие транспортной системы в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а не отражает требований вышеуказанных нормативных правовых актов, регулирующих содержание и ремонт автомобильных дорог,

- нарушены требования Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а, не установлена форма Соглашения о предоставлении субсидий.

Предложения:

- Внести изменения в ГП «Развитие транспортной системы в Томской области», утвержденную постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а в части отражения требований нормативных правовых актов, регулирующих содержание и ремонт автомобильных дорог при планировании и определении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- С целью единообразного системного подхода, а также усиления контроля за предоставлением субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог установить (утвердить) форму Соглашения о предоставлении данных субсидий.

Дополнительные сведения:

Акты проверки, направленные в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, Управление финансов Администрации Шегарского района, подписаны, в том числе с разногласиями, которые не приняты Контрольно-счетной палатой по причинам, указанным в заключениях, направленных в адрес учреждений.

Информация, о фактах нарушений Федеральных законов от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ…», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Градостроительного кодекса РФ, направлена в Прокуратуру Томской области.

Главе Шегарского района Томской области направлено информационное письмо.

На основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» начальнику Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, начальнику Управления финансов Администрации Шегарского района направлены Представления для принятия мер по предупреждению выявленных нарушений, привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках.

Аудитор Контрольно-счетной палаты

И.Я. Матвеева