Приложение 5

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 2017 год

(Приложения 6, 6.1 к проекту Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год»)

1. Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Томской области

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) на 2017 год (далее - Распределение по объектам капстроительства), предусмотренное Приложением 9 к Закону Томской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в течение финансового года изменялось 8 раз. Если первоначальной редакцией Закона утверждено Распределение по объектам капстроительства в объеме 1 760 898,9 тыс.руб., то уточненной сводной бюджетной росписью на 2017 год - в объеме 711 816,0 тыс.руб., что на 60% меньше первоначального, тогда как в предыдущий 2016 год наблюдалось увеличение объема финансирования к концу финансового года на 9%.

В 2017 году объем запланированных бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к аналогичным расходам 2016 года уменьшился на 64% (2016 год – 1 997,2 млн.руб., 2017 год – 711,816 млн.руб.), также количество объектов в 2017 году уменьшилось с 58, предусмотренных по бюджету 2016 года, до 23. Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к общим расходам бюджета (сводной бюджетной росписи) уменьшилась на 2,15%: если в 2016 году указанная доля составляла 3,3 %, то в 2017 году – 1,15 %.

Распределением на 2017 год по объектам капстроительства запланированы расходы в рамках реализации 8 государственных программ на строительство 23 объектов в общем объеме 711 816 тыс. руб., в том числе:

- 596 210,5 тыс.руб. (83,8%) - на 8 объектов в рамках реализации ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»;

- 52 808,1 тыс.руб. (7,4%) - на 6 объектов ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»;

- 30 000 тыс.руб. (4,2%) – на 1 объект ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»;

- 12 977,3 тыс.руб.  (1,9%) – на 3 объектов ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»;

- 6 885,5 тыс.руб. (0,9%) – на 1 объект ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»;

- 5 421,8 тыс.руб. (0,8%) – на 1 объект ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»;

- 5 262,8 тыс.руб. (0,7%) – на 1 объект ГП «Развитие предпринимательства в Томской области»;

- 2 250 тыс.руб. (0,3%) – на 1 объект ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях».

Из 23 объектов капстроительства, запланированных областным бюджетом на 2017 год, 13 являются объектами государственной собственности Томской области, 10 –муниципальной собственности.

Согласно Отчету за 2017 год по объектам капстроительства расходы исполнены в сумме 595 347,7 тыс.руб., что составило 83,6 % от объема, предусмотренного утвержденной сводной бюджетной росписью на 2017 год, в том числе по отраслям:

- 494 474,8 тыс.руб. (83,1% от уточненного объема  сводной бюджетной росписи на 2017 год по  соответствующей отрасли) - «Национальная экономика»;

- 52 480,6 тыс. руб. (8,8 %) - «Здравоохранение»;

-  18 392,3 тыс. руб. (3,1 %) - «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

- 30 000 тыс.руб. (5%) – «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ».

Объем исполнения за 2017 год по объектам капстроительства (595 347,7 тыс.руб.) в 1,4 раза ниже по отношению к объему исполнения 2016 года (813 586,5 тыс.руб.) и в 2,9 раза - 2015 года (1 742 533,9 тыс.руб.).

В соответствии с ведомственной структурой расходов проведен анализ исполнения расходов за 2017 год по объектам капстроительства главными распорядителями бюджетных средств (Приложение 6 к заключению), в результате которого установлено, что из 23 объектов капитального строительства бюджетные ассигнования исполнены по 16 объектам в сумме 595 347,7 тыс.руб. следующими главными распорядителями бюджетных средств:

- Департаментом архитектуры и строительства (вед. 821) - в сумме 33 903  тыс.руб. (78,8% от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью на 2017 год) по 2 объектам;

- Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи (вед. 822) - в сумме 489 400 тыс.руб. (82%) по 4 объектам;

- Департаментом по социально-экономическому развитию села (вед. 817) - в сумме 12 977,3 тыс.руб. (100%) по 3 объектам;

- Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора (вед. 828) - в сумме     5 415 тыс. руб. (99,9%) по 1 объекту;

- Департаментом по развитию инновационной и предпринимательской деятельности  (вед. 840) - в сумме 5 074,8 тыс.руб. (96,4%) по 1 объекту;

- Департаментом здравоохранения (вед. 811) – в сумме 48 577,6 тыс.руб. (99,3%) по 5 объектам.

По двум главным распорядителям бюджетных средств (Департаменту архитектуры и строительства, Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи), по которым бюджетной росписью на 2017 год предусмотрены расходы на объекты капстроительства (6 шт.) в общей сумме 92 902,5 тыс.руб., исполнение  отсутствовало.

На основании информации, предоставленной главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС), проведен анализ объектов на предмет их завершенности в 2017 году. Кроме того, собраны данные о полном объеме финансирования объектов капитального строительства, предусмотренных областным бюджетом в 2017 году (включающем софинансирование за счет всех бюджетных и внебюджетных источников), а также определен объем освоенных бюджетных средств. Информация представлена в Приложении 6 к настоящему заключению.

Согласно законопроекту за 2017 год расходы по объектам капитального строительства не исполнены на сумму 116 468 тыс.руб. (711 816 – 595 348) по 12 объектам, включая 6 объектов, по которым исполнение в 2017 году отсутствует полностью.

Следует отметить, что по информации ГРБС часть средств областного бюджета в общей сумме 33 416,5 тыс.руб. по 7 объектам, которые не были использованы в 2017 году, но отражены в Отчете (по состоянию на 31.12.2017) как исполненные, в соответствии с требованиями ст.242 Бюджетного кодекса РФ  возвращены в областной бюджет в начале текущего года (включая экономию в сумме 333,9 тыс.руб., образовавшуюся по результатам проведения торгов по 2 объектам). Из них по 3 объектам, кассовое исполнение по которым в 2017 году составило общую сумму 6 056,8 тыс.руб. (100% от планируемого по ним объема), освоение не производилось, в связи с чем  указанные средства возвращены в областной бюджет в начале текущего года в полном объеме.

Таким образом, с учетом возврата в 2018 году части средств областного бюджета, отраженных в Отчете за 2017 год как исполненные, при исполнении бюджета не освоено бюджетных ассигнований по 17 объектам капитального строительства в сумме                   149 884,8 тыс.руб. (116 468,3+ 33 416,5).

Анализом причин отсутствия  исполнения (или неполного исполнения) бюджетных назначений в отношении объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности установлено следующее:

- 96 186,8  тыс.руб. (64,2%) не исполнено по 6 объектам в связи с ограничением кассовых выплат, установленных соответствующим распоряжением;

- 4 635,11 тыс.руб. (0,3%) – по 2 объектам в связи с экономией по результатам проведения  торгов;

- 46 290,5 тыс. руб. (30,9%) – по остальным объектам в связи с расторжением или продлением контрактов на 2018 год.

Таким образом, основная причина отсутствия освоения в 2017 году по объектам капитального строительства - ограничение кассовых выплат.

Кроме того, согласно Приложению 6 к законопроекту по объекту капитального строительства «МБОУ «Парабельская средняя школа имени Н.А. Образцова» Парабельского района (столовая, пищеблок, спортивный зал)» кассовое исполнение предусмотренных бюджетных ассигнований в сумме 2 250 тыс.руб. отсутствует. В пояснительной записке в качестве причины указано ограничение кассовых выплат, установленное  распоряжением Губернатора от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (с учетом изменений). Однако распоряжением ограничение кассовых выплат Департаменту архитектуры и строительства в отношении указанного объекта капитального строительства  не установлено.

Фактическое освоение средств областного бюджета, запланированных на 2017 год на объекты капитального строительства, произведено на общую сумму 562 265,2 тыс.руб. (79 % от запланированного объема) по 13 объектам капитального строительства (из 23-х), в том числе:

- 30 000 тыс.руб. (100%) - по 1 объекту, запланированному в рамках реализации ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»;

- 12 977,3 тыс.руб. (100 %) - по 3 объектам, запланированным в рамках реализации объектов ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»;

- 4 693,1 тыс.руб. (89 %) - по 1 объекту, запланированному в рамках реализации ГП «Развитие предпринимательства в Томской области»;

- 489 400 тыс.руб. (82 %) - по 4 объектам из 8, запланированных в  рамках реализации ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»;

- 2 697,6 тыс.руб. (50 %) – по 1 объекту, запланированному в рамках ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»;

- 22 497,2 тыс.руб. (44,4 %) – по 3 объектам из 6, запланированных в  рамках реализации ГП «Развитие здравоохранения в Томской области».

Таким образом, из восьми госпрограмм, на реализацию мероприятий которых запланированы бюджетные ассигнования по объектам капитального строительства на 2017 год:

- освоение средств областного бюджета реализовано в полном объеме по 2 ГП («Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»);

- произведено частичное освоение средств по 4 ГП («Развитие транспортной системы в Томской области», «Развитие здравоохранения в Томской области», «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области», «Развитие предпринимательства в Томской области»);

- исполнение отсутствовало по 2 ГП («Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области» - ограничение кассовых выплат, «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» - перемещено в «приобретение объектов»).

Следует отметить, что в 2017 году фактическая сумма освоения бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства  составила  79% от запланированного объема, что значительно выше значений предыдущих лет (2015 год – 61%, 2016 год – 36%).

Согласно информации ГРБС объем освоенных в 2017 году средств за счет всех бюджетных источников по объектам капитального строительства, предусмотренных Распределением по объектам капстроительства, составил общую сумму 890 539,5 тыс.руб., в том числе:

- 562 265,2 тыс.руб. (63%) - за счет средств областного бюджета;

- 311 221,2 тыс.руб. (35 %) - за счет средств федерального бюджета;

- 17 053,1 тыс.руб. (2 %) - за счет средств местных бюджетов.

При этом общая сумма бюджетных инвестиций к уровню 2016 года сократилась в 2 раза - с 1 737,8 млн.руб. до 890,5 млн.руб.

В 2017 году завершено строительство (реконструкция и проектирование) 5  объектов и одного из этапов 1 объекта (Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке 0-53 км), на которые были направлены бюджетные средства в общей сумме 759 577,4 тыс.руб., в том числе 531 934,1 тыс.руб. - средства областного бюджета. По отношению к 2016 году наблюдается увеличение доли финансирования объектов, завершаемых в отчетном  году.

2. Исполнение бюджетных ассигнований на приобретение в 2017 году  объектов недвижимости в государственную собственность Томской области, финансируемых за счет средств областного бюджета Томской области

Законом об областном бюджете на 2017 год (приложение 9, раздел 2.1) предусмотрено приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Томской области на сумму 165 587,2 тыс.руб. в рамках реализации двух государственных программ:

- «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» - 124 617,2 тыс.руб., кассовые расходы в 2017 году не осуществлены, так как по условиям заключенного в конце отчетного года государственного контракта от 28.12.2017 № 28.12.2017 на приобретение недвижимого имущества в с. Моряковский Затон Томского района оплата производится после подачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности на объекты недвижимости к Томской области;

- «Развитие здравоохранения в Томской области» - 40 970 тыс.руб., кассовые расходы составили 100% (бюджетные средства были перечислены в 11 областных государственных учреждений здравоохранения).

Оплата вышеуказанного госконтракта от 28.12.2017 № 28.12.2017 произведена заказчиком (ОГКУ «Облстройзаказчик») в январе 2018 года в сумме 124 617,2 тыс.руб., в соответствии с которым в собственность Томской области приобретено 7 объектов недвижимого имущества общей стоимостью 124 395,7 тыс.руб. - здание-пристройка спортивного зала с учебными мастерскими общей площадью 3016,3 кв.м по адресу: Томский район, МО «Моряковское сельское поселение», с. Моряковский Затон, ул. Советская, 3а, с технологическим оборудованием спортзала стоимостью 221,5 тыс.руб., а также 6 сооружений по адресу: с. Моряковский Затон, ул. Советская, сооружения 1-5 (2 кабельные линии 0,4 кВ протяженностью 211 м и 169 м, водоснабжение протяженностью 9 м, тепловые сети протяженностью 20 м, хозфекальная канализация с резервуаром для сбора канализационных стоков протяженностью 38 м, противопожарные емкостные резервуары для воды объемом 200 куб.м). Государственная регистрация права собственности Томской области на указанные 7 объектов недвижимости произведена в январе 2018 года. Данное имущество передано в 2018 году в оперативное управление ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; земельный участок площадью 3 270 кв.м, образованный для строительства указанных объектов, 05.04.2018 предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование указанного областного государственного казенного образовательного учреждения.

По государственной программе «Развитие здравоохранения в Томской области» в рамках реализации основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения» в 2017 году областными госучреждениями здравоохранения заключены госконтракты на приобретение объектов недвижимости общей площадью 1 149,3 кв.м, в том числе: 10 нежилых зданий общей площадью 995,2 кв.м для организации работы фельдшерско-акушерских пунктов в г. Томске и девяти районах Томской области (каждое стоимостью 3 277 тыс.руб.) и 2 нежилых помещения общей площадью 154,1 кв.м для организации общей врачебной практики в микрорайоне Степановка г. Томска общей стоимостью 8 658 тыс.руб., из них 8 200 тыс.руб. - средства областного бюджета. Фактически не было приобретено только 1 нежилое здание для организации работы ФАП по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17. Средства в сумме 3 277 тыс.руб., предусмотренные для его приобретения по государственному контракту от 20.12.2017 № 2017.1, по состоянию на 01.01.2018 находились на лицевом счете ОГАУЗ «Томская районная больница», 24.01.2018 средства возвращены главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту здравоохранения Томской области и до настоящего времени не предоставлены ОГАУЗ «Томская районная больница» (в связи с возникшими проблемами при межевании земельного участка под зданием ФАП).

В 2017 году приобретено  11 объектов недвижимости общей площадью 1 001,5 кв.м общей стоимостью 38 151 тыс.руб. (средства областного бюджета - 37 693 тыс.руб.), в том числе: 9 нежилых зданий для организации работы ФАП (в Томском, Зырянском, Колпашевском,  Кожевниковском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском и Шегарском  районах Томской области), из них 1 здание с занимаемым им земельным участком, и 2 нежилых помещения для организации общей врачебной практики в г. Томске. Шесть из вышеуказанных приобретенных нежилых зданий (помещений) в 2017 году включены в Реестр государственного имущества Томской области на основании госрегистрации права собственности Томской области, произведенной в августе-декабре отчетного года, и переданы в оперативное управление областным госучреждениям здравоохранения. На четыре из указанных нежилых здания госрегистрация права собственности Томской области произведена в январе-апреле 2018 года, на здание ФАП (Шегарский район,  с. Маркелово, пер. Школьный, 2а) госрегистрация права собственности Томской области до настоящего времени не осуществлена.

Восемь из вышеуказанных нежилых зданий приобретены без земельных участков, на которых они расположены. Данные земельные участки находились в составе неразграниченной государственной собственности на землю, из них по 2 земельным участкам в 2017 году осуществлены процедуры по разграничению (Колпашевский район, Дальненское сельское поселение, п. Куржино, ул. Лесная, 4; Тегульдетский район, Тегульдетское сельское поселение, п. Четь-Конторка, ул. Садовая, 2а), по остальным 6 земельным участкам осуществляются процедуры по разграничению в целях госрегистрации права собственности Томской области.

Кроме того, Законом об областном бюджете на 2017 год на реализацию государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» были предусмотрены бюджетные средства в сумме 471 588 тыс.руб., кассовые расходы составили 455 910,3 тыс. руб. (96,7 % к плану на год). Бюджетные средства предоставлены в виде субсидии муниципальному образованию «Городской округ Стрежевой» для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании заключенных соглашений, в том числе:

- от 08.02.2017 № 3 на общую сумму 71 512,9 тыс.руб. на строительство жилых помещений площадью не менее 11 262,2 кв.м. для последующего предоставления предусмотренным к расселению гражданам, проживающим в аварийных жилых домах;

- от 08.02.2017 № 4 на общую сумму 384 397,4 тыс.руб. на строительство жилых помещений площадью не менее 14 652,5 кв.м.

Согласно пояснительной записке к отчету, неисполнение в сумме 15 647,7 тыс. рублей сложилось в связи с уменьшением площади расселяемого аварийного жилищного фонда в результате выбытия граждан с места регистрации, а также в соответствии с судебными решениями.

Следует отметить, что в соответствии с пояснительной запиской к отчету, исполнение в муниципальном образовании составило 100%, расселение аварийного жилищного фонда полностью завершено -  в 2017 году расселено 21,68 тыс.кв.м. аварийного жилого фонда,  приобретены жилые помещения для расселения 1465 человек. В Сводном годовом докладе отражено, что плановое значение для расселения было 22,2 тыс.кв.м.

Однако в соответствии с заключенными соглашениями муниципальное образование «Городской округ Стрежевой» за счет средств субсидии обязалось построить жилые помещения площадью не менее 25,9 тыс.кв.м. Информация о фактической площади приобретенного жилья отсутствует.