**Приложение 4**

**Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

I. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности).

Общий объем финансирования объектов капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности), предусмотренный законопроектом на 2020 год и планируемый период 2021 и 2022 годов, составляет 4 702 749,4 тыс.руб., в том числе по годам:

- в 2020 году – 1 622 497,8 тыс.руб. (2,6 % от общего объема расходов бюджета);

- в 2021 году – 1 874 044,9 тыс.руб. (3,0 %);

- в 2022 году – 1 206 206,7 тыс.руб. (1,9 %).

По сравнению с областным бюджетом на 2019 год, которым общий объем финансирования объектов капитального строительства утвержден (в редакции Закона Томской области «Об областном бюджете на 2019 год…» от 09.09.2019 № 79-ОЗ) в сумме 1 171 775,5 тыс. руб. (1,6 % от общего объема расходов бюджета на 2019 год), объем капитальных вложений в строительство, запланированный на 2020 год, по отношению к текущему году увеличился в 1,4 раза, а в 2020 и 2021 годах увеличится в 1,6 и в 1,03 раза соответственно.

Приоритетным направлением расходов областного бюджета на объекты капитального строительства является «Образование», на которое направлено на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в общей сумме 1 691 255,6 тыс. руб. (36% от общего объема финансирования объектов капитального строительства), на 2020 год - 646 870,3 тыс. руб. (40% от общего объема).

На объекты раздела «Национальная экономика» на 2020 год направлено 402 918,6 тыс. руб. (25% от общего объема), на объекты «Жилищно-коммунального хозяйства» 325 480,9 тыс. руб. (20% от общего объема).

Расходы на 2020 год и планируемый период 2021 и 2022 годов запланированы по 70 объектам капитального строительства следующим образом:

- 2 308 862,6 тыс. руб. (49% от общего объема) запланировано на 34 объекта капитального строительства государственной собственности;

- 2 393 886,8 тыс. руб. (51%) – на 36 объектов капитального строительства муниципальной собственности.

Финансирование 34 объектов капитального строительства государственной собственности на 2020 год и планируемый период 2021 и 2022 годов в общей сумме 2 308 862,6 тыс.руб. запланировано в рамках реализации следующих государственных программ:

- «Развитие транспортной системы в Томской области» 17 объектов в общей сумме 1 498 357,1 тыс. руб., из них: 402 918,6 тыс. руб. в 2020 году, 655 076,0 тыс. руб. в 2021 году, 440 362,5 тыс. руб. в 2022 году;

- «Развитие здравоохранения в Томской области» 5 объектов в общей сумме 726 771,3 тыс. руб., из них: 227 692,9 тыс. руб. в 2020 году, 499 078,4 тыс. руб. в 2021 году;

- «Социальная поддержка населения Томской области» 12 объектов в общей сумме 83 734,2 тыс. руб., из них: 19 535,1 тыс. руб. в 2020 году, 64 199,1 тыс. руб. в 2021 году.

Финансирование 36 объектов капитального строительства муниципальной собственности в общей сумме 2 393 886,8 тыс. руб. запланировано в рамках реализации следующих государственных программ:

- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» 1 объект в сумме 35 182,5 тыс.руб. в 2021 году;

- «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» 5 объектов в общей сумме 56 748,4 тыс. руб., из них: 24 618,0 тыс. руб. в 2020 году, 32 130,4 тыс. руб. в 2021 году;

- «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» 9 объектов в общей сумме 566 485,3 тыс.руб., из них: 276 337,0 тыс. руб. в 2020 году, 212 148,3 тыс. руб. в 2021 году, 78 000,0 тыс. руб. в 2022 году;

- «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области» 4 объекта в общей сумме 38 734,1 тыс.руб., из них: 24 525,9 тыс. руб. в 2020 году, 14 208,2 тыс. руб. в 2021 году;

- «Развитие образования в Томской области» 15 объектов в общей сумме 1 691 255,6 тыс.руб., из них: 646 870,3 тыс. руб. в 2020 году, 356 541,1 тыс. руб. в 2021 году, 687 844,2 тыс. руб. в 2022 году;

- «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» 2 объекта в общей сумме 5 480,9 тыс. руб. в 2021 году.

Согласно Приложению 9.1 к законопроекту софинансирование объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета не запланировано.

В ведомственной структуре расходов объекты капитального строительства отнесены к расходам 5 главных распорядителей бюджетных средств, которые выступают участниками мероприятий государственной программы, а именно:

-  Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (вед 822) – в части капитальных вложений на реализацию строительства объектов ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»;

-  Департамент архитектуры и строительства Томской области (вед. 821) – объектов ГП «Развитие здравоохранения в Томской области», ГП «Социальная поддержка населения Томской области», ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», ГП «Развитие образования в Томской области», ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»;

-  Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области (вед. 817) – объектов ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»;

-  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (вед. 828) – объектов ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»;

-  Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (вед. 810) – объектов ГП «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области», ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов».

Необходимо отметить, что 2 главных распорядителя бюджетных средств выступают участниками мероприятий одной ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», а именно:

- Департамент архитектуры и строительства Томской области (вед. 821),

-  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (вед. 828).

Контрольно-счетной палатой проведен анализ соблюдения «Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства …» (утверждены постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а, далее – Правила № 313а), которым установлено следующее.

В соответствии с п. 6 Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области включение объектов в проект бюджета произведено по результатам отбора, проведенного организаторами отбора по Государственным программам. В соответствии с п.14, п.15 Правил Департаментом архитектуры и строительства проведена проверка бюджетных заявок, представленных организаторами отбора, и в отношении 60 из 70 объектов выданы заключения, содержащие согласование планируемого объема финансирования объекта, срока реализации инвестиционного проекта и технической возможности его строительства.

**По ведомству 822 «Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области»:**

**- ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»**

На основании информации, представленной Департаментом транспорта, проведен анализ формирования расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в общей сумме 1 498 357,1 тыс.руб. (Приложение 5 к настоящему заключению), в том числе:

 - 329 336,4 тыс.руб. - на проектирование 7 объектов;

 - 1 169 020,7 тыс. руб. - на строительство (реконструкцию) 10 объектов.

Согласно заявке Департамента транспорта из 17 объектов 8 объектов являются переходящими и 9 (запланированы расходы 364 146,7 тыс. руб. – 24 % от общего объема) – вновь создаваемыми. Таким образом, при проведении отбора учтена приоритетность финансирования переходящих объектов, так как 76 % от общего объема направляется на переходящие объекты.

При анализе расходов **на проектирование** установлены недостатки по 5 объектам, а именно:

По 5 из 7 вновь создаваемым объектам строительства, не имеющим сметной стоимости, предоставлен неполный перечень документов, предусмотренных Правилами № 313а. Однако, в заключениях Департамента архитектуры и строительства отражено наличие (при определенных условиях) технических возможностей для разработки следующей проектно-сметной документации:

- Строительство мостового перехода через р. Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области (стоимость разработки ПСД в сумме 3 599,5 тыс. руб.);

- Строительство мостового перехода через р. Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области (стоимость разработки ПСД в сумме 3 599,5 тыс. руб.);

- Строительство мостового перехода через р. Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области (стоимость разработки ПСД в сумме 3 599,5 тыс. руб.);

- Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19+600 автомобильной дороги Александровское-35 км в Александровском районе Томской области (стоимость разработки ПСД в сумме 7 487,9 тыс. руб.);

- Строительство транспортной развязки в разных уровнях на площади Транспортной в г. Томске и транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги Томск-Аникино-Ярское к автомобильной дороге Томск-Аэропорт (стоимость разработки ПСД в сумме 250 000 тыс. руб.).

При анализе расходов **на строительство** установлено следующее.

1. В состав двух проектов: «Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области» и «Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск – Самусь, Томск – Каргала – Колпашево; Михайловка – Александровское – Итатка; Асино – АБЗ, Больше-Дорохово – Тегульдет, Бакчар – Подгорное – Коломино, Богашево – Петухово, Подъезд к с. Зоркальцево, Уртам – Борзуновка – Верхняя Уртамка в Томской области» включено 4 и 11 участков выполняемых работ, соответственно.

В Приложении 9 законопроекта из проекта «Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области» на 2020 год и планируемый период включено 2 участка; а из проекта «Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск – Самусь, Томск – Каргала – Колпашево; Михайловка – Александровское – Итатка; Асино – АБЗ, Больше-Дорохово – Тегульдет, Бакчар – Подгорное – Коломино, Богашево – Петухово, Подъезд к с. Зоркальцево, Уртам – Борзуновка – Верхняя Уртамка в Томской области» включено 3 участка. Наименования участков имеют адреса их месторасположения, пикеты, что позволяет их идентифицировать.

1. По двум вновь создаваемым объектам («Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово-Могочино-Суйга на участке км 6+540-км 8+933 (с. Нарга) в Молчановском районе Томской области» и «Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово-Могочино-Суйга на участке км 10+476-км 14+009 (с. Могочино) в Молчановском районе Томской области») сметная стоимость отсутствует. Срок исполнения контрактов на разработку ПСД предусмотрен 31.12.2019. Размер затрат на строительство двух объектов определен по предельному размеру бюджетных инвестиций, рассчитанному согласно методическим рекомендациям по определению объемов капитальных вложений при планировании областного бюджета.

Согласно заключению Департамента архитектуры и строительства возможность строительства объекта в 2021 году имеется при условии разработки проектно-сметной документации, а также получения на проектно-сметную документацию положительного заключения государственной экспертизы и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости.

**По ведомству 821 «Департамент архитектуры и строительства Томской области»:**

**- ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»**

В Приложении 9 к законопроекту в рамках ГП запланировано выделение субсидии из областного бюджета в общем объеме 726 771,3 тыс. руб. (Приложение 5 к настоящему заключению), в том числе:

 - 15 704 тыс. руб. - на проектирование 3 объектов;

 - 711 067,3 тыс. руб. - на строительство (реконструкцию) 2 объектов.

При анализе расходов **на проектирование** установлено следующее.

На 2020 год по объекту «Строительство теплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница» по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая» бюджетной заявкой организатора отбора запланировано выделение субсидии из областного бюджета на строительство в объеме 9 921,1 тыс.руб., затраты на проектирование бюджетной заявкой не предусмотрены. Вместе с тем, в законопроект на 2020 год на актуализацию ранее разработанной ПСД включено финансирование в сумме 1 625,4 тыс. руб.

Согласно заключению Департамента архитектуры и строительства распределение денежных средств организатору отбора до момента выделения земельного участка невозможно по 3 объектам проектирования:

- «Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170»;

- «Строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64»;

- «Строительство теплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница» по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая».

Обоснование суммы потребности по объекту «Строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64» отсутствует.

Перечень документов, предоставленных в составе бюджетных заявок, не в полной мере соответствует требованиям Правил № 313а.

**- ГП «Социальная поддержка населения Томской области»**

В Приложении 9 к законопроекту в рамках данной ГП запланировано выделение субсидии из областного бюджета в общем объеме 83 734,2 тыс. руб. (Приложение 5 к настоящему заключению) в том числе:

 - 13 026,5 тыс. руб. - на проектирование 6 объектов;

 - 70 707,7 тыс. руб. - на строительство 6 объектов.

Согласно заявке Департамента социальной защиты Томской области из 12 объектов 1 объект является переходящим и 11 (запланированы расходы 75 626,5 тыс. руб. – 90 % от общего объема) – вновь создаваемыми. Таким образом, при проведении отбора приоритетность финансирования переходящих объектов не учтена, так как 90 % от общего объема направляется на вновь создаваемые объекты, не имеющие сметной стоимости.

На 2020 год финансирование в общей сумме 8 026,4 тыс. руб. предусмотрено на проектирование 5 объектов строительства и наружных инженерных сетей, строительство которых запланировано в 2021 году (с предварительным объемом финансирования в общей сумме 62 600 тыс. руб.). Строительство данных объектов необходимо для ввода в эксплуатацию в 2021 году объекта «Строительство спальных корпусов №  1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3».

Согласно заключению Департамента архитектуры и строительства по объектам проектирования, не имеющим сметной стоимости, возможность строительства объектов имеется при условии получения положительных заключений государственной экспертизы и о проверке достоверности определения сметной стоимости.

В законопроекте в наименования вновь создаваемых 5 объектов внесены корректировки.

Перечень документов, предоставленных в составе бюджетных заявок, не в полной мере соответствует требованиям Правил № 313а.

- **ГП «Развитие образования в Томской области»**

В Приложении 9 к законопроекту в рамках ГП запланировано выделение субсидий из областного бюджета в общем объеме 1 691 255,6 тыс. руб. (Приложение 5 к настоящему заключению).

При анализе расходов **на строительство** установлено следующее.

1. На три объекта строительства, переходящих с прошлых лет, не имеющих сметную стоимость: «Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Кожевниково Кожевниковского района, в с. Зырянское Зырянского района, в Шегарском районе» на 2020 годзапланировано выделение субсидии из областного бюджета в общем объеме 241 264,9 тыс. руб. Указанные объекты отсутствуют в бюджетной заявке организатора отбора на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, заключения Департамента архитектуры и строительства соответственно также отсутствуют. Основания для включения трех объектов с общим объемом 241 264,9 тыс. руб. в законопроект на 2020 год не установлены.

Включение 3 вышеуказанных объектов не отвечает требованиям Правил № 313а.

По объекту «Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Шегарском районе» с объемом субсидии 77 815,4 тыс. руб. не определено месторасположение (село, поселок), отсутствует привязка к земельному участку.

1. На вновь создаваемые 10 объектов строительства, не имеющих сметной стоимости, запланировано выделение субсидии из областного бюджета в общем объеме 1 103 806,4 тыс. руб. Из них, на 2021 годиз 8 объектов для размещения дошкольных образовательных организаций на 7 запланировано выделение субсидии из областного бюджета в общем объеме 287 476,7 тыс. руб., при отсутствии в бюджетной заявке на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, и отсутствии заключений Департамента архитектуры и строительства. Основания для включения 7 объектов с общим объемом 287 476,7 тыс. руб. в законопроект на 2020 год и плановый период 2021 года не установлены.

Включение 7 вновь создаваемых объектов для размещения дошкольных образовательных организаций на 2021 год не отвечает требованиям Правил № 313а.

Перечень документов, предоставленных в составе бюджетных заявок по оставшимся трем объектам (финансирование в общей сумме 816 329,7 тыс. руб.), два из которых для размещения дошкольных образовательных организаций на 220 мест по ул. Крячкова, 5 (корпус 1) и по ул. Высоцкого, 16 в г. Томске и один на строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Томске, не в полной мере соответствует требованиям Правил № 313а.

В наименовании объектов «Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 210 мест по ул. Крячкова, 5 (корпус 1)» и «Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 210 мест по ул. Высоцкого, 16 в г. Томске» в законопроекте заявленная мощность не соответствует информации, размещенной в бюджетной заявке организатора отбора, равная - 220 местам.

**По ведомству 810 «Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды»:**

- **ГП «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области»**

В Приложении 9 к законопроекту в рамках ГП запланировано выделение субсидии из областного бюджета в общем объеме 38 734,1 тыс. руб. (Приложение 5 к настоящему заключению).

На 2020 год запланировано выделение субсидии из областного бюджета на вновь создаваемые объекты «Строительство полигонов твердых коммунальных отходов в с. Каргасок Каргасокского района, с. Парабель Парабельского района, с. Тегульдет Тегульдетского района» (ПСД) в общем объеме 10 875,1 тыс. руб. и на переходящий с прошлых лет объект строительства «Реконструкция (расширение) объекта: «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г. Асино Томской области», имеющий сметную стоимость на 2020 год в сумме 13 650,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме 14 208,2 тыс. руб.

При анализе расходов на проектирование 3 вновь создаваемых объектов строительства полигонов твердых коммунальных отходов установлены следующие недостатки:

1. Расчет стоимости финансирования не представлен.
2. Перечень документов, предоставленных в составе бюджетных заявок, не в полной мере соответствует требованиям Правил № 313а.

- **ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»**

В Приложении 9 к законопроекту в рамках ГП запланировано выделение субсидии из областного бюджета на 2021 год на один вновь создаваемый объект «Берегоукрепление р. Кеть на участке р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области» в общем объеме 35 182,5 тыс. руб. (Приложение 5 к настоящему заключению).

Согласно заключению Департамента архитектуры и строительства от 09.08.2019 возможность строительства в 2021 году имеется, при условии корректировки муниципальной программы, наличию земельного участка, его соответствию градостроительным нормам и отсутствию обременений.

Перечень документов, предоставленных в составе бюджетных заявок, не в полной мере соответствует требованиям Правил № 313а.

**По ведомству 828 «Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области»**

**- ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»**

В Приложении 9 к законопроекту в рамках ГП организаторами отбора выступают два главных распорядителя бюджетных средств: Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области и Департамент архитектуры и строительства.

По ведомству 828 «Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области» запланировано выделение субсидии из областного бюджета в общем объеме 390 274,1 тыс. руб. (Приложение 5 к настоящему заключению).

В наименовании вновь создаваемого объекта строительства в законопроекте уточнено его месторасположение «Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, земельный участок № 21/1». Остальные наименования объектов не содержат привязки к конкретному земельному участку.

**Выводы**

1. Проектом бюджета предусмотрены расходы на 20 объектов проектирования и 50 объектов строительства (реконструкции) государственной и муниципальной собственности в рамках реализации трех государственных программ с общим объемом финансирования на 2019 год и планируемый период в сумме 4 702 749,4 тыс. руб., из них:

- 294 801,2 тыс. руб. (6% от общего объема) – по 8 переходящим объектам, не имеющим сметную стоимость;

- 2 702 274,7 тыс. руб. (58%) - по 23 переходящим объектам, имеющим сметную стоимость;

- 1 663 794,1 тыс. руб. (35%) - по 36 вновь создаваемым объектам, не имеющим сметную стоимость;

- 41 879,4 тыс. руб. (1%) - по 3 вновь создаваемым объектам, имеющим сметную стоимость.

При проведении отбора учтена приоритетность финансирования переходящих объектов, так как 64% от общего объема направлено на переходящие объекты.

2.  В соответствии с п.6 Правил №313а включение объектов в проект бюджета произведено по результатам отбора, проведенного ответственными исполнителями ГП.

Исключение составляют 10 объектов для размещения дошкольных образовательных организаций Департамента общего образования Томской области, включенных в проект бюджета при несоблюдении Правил №313а (при отсутствии объектов в составе бюджетных заявок). При отсутствии объектов в бюджетных заявках проведение проверки Департаментом архитектуры и строительства Томской области не представлялось возможным.

Кроме того, несмотря на то, что на оставшиеся 60 объектов предоставлены заключения, из них по 22 объектам в заключениях Департамента архитектуры и строительства отражены ограничения согласования и технической возможности строительства.

3. Анализом объектов капитального строительства на предмет возможности их завершения в 2020 году и плановом периоде установлено, что расходы на финансирование 70 объектов в общей сумме 4 702 749,4 тыс. руб. сложились следующим образом:

- 901 748,4 тыс. руб. (19% от общего объема) - на 3 объекта, завершение строительства (реконструкции) которых из-за недостатка финансирования невозможно в 2020 году или плановом периоде;

- 2 853 317,4 тыс. руб. (61%) - на 37 объектов, строительство которых планируется завершить в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов, из них завершение 15 объектов возможно в случае своевременного завершения проектных работ;

- 418 942 тыс. руб. (9%) - на проектирование 20 объектов, из них завершение по 19 объектам планируется в 2020 году, по одному – в 2021 году;

- 528 741,6 тыс. руб. (11%) – на 10 объектов, которые отсутствуют в бюджетных заявках и по которым невозможно сделать вывод о сроках их завершения.

Таким образом, 30 % от общего объема средств, запланированных Приложением 9 к законопроекту на строительство объектов, направлено на объекты, срок завершения которых установить не представляется возможным.

4. Ответственными исполнителями государственных программ в Контрольно-счетную палату представлена информация о наличии не предусмотренных в проекте бюджета объектах капитального строительства, строительство (реконструкция), техническое перевооружение, либо финансирование мероприятий по подготовке проектно-сметной документации которых начато в предшествующих либо текущем финансовом годах и осуществлялось с использованием средств областного и (или) федерального бюджета. Кроме того, произведен анализ объектов, включенных в бюджетные заявки ГРБС, но не вошедших в приложение 9 законопроекта.

Анализ показал, что 71 объект капитального строительства, строительство (реконструкция), техническое перевооружение, либо финансирование мероприятий по подготовке проектно-сметной документации которых начато в предшествующих финансовых годах и осуществлялось с использованием средств областного и (или) федерального бюджетов, в проект бюджета не включены. Остаток сметной стоимости указанных объектов в ценах 2020 года составляет 17 688 185,2 тыс. руб. (Приложение 6 к заключению), что почти в 4 раза превышает объем расходов на объекты капитального строительства, учтенные законопроектом на трехлетний период.

Кроме того, выборочным анализом объектов, включенных ГРБС в сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (форма по ОКУД 0503190), установлено, что информация не в полной мере соответствует информации, предоставленной в адрес Контрольно-счетной палаты, и информации, содержащейся в бюджетных заявках ГРБС.